Till Områdesnämnden Älta

# Detaljplan för del av Älta 14:95 m fl, Älta Ishall i Nacka kommun, samrådsbeslut

# Enkelt planförfarande

## Förslag till beslut

Områdesnämnden tillstyrker att detaljplaneförslaget skickas för samråd till berörda remissinstanser.

## Bakgrund och sammanfattning

Områdesnämnden beslutade vid sammanträde den 29 augusti att återremittera rubricerat ärende till bl a Miljö & Stadsbyggnad. Miljö & Stadsbyggnad har undersökt förutsättningarna att placera en ishall/islada bakom Stavsborgsskolan i enlighet med nämndens önskemål. Två möjliga lägen, alternativ 2 och alternativ 3, har studerats och jämförts med det första förslaget vid fotbollsplanen, alternativ 1.

Jämförelsen har gjorts av Sundell Arkitekter AB och biläggs denna tjänsteskrivelse, bilaga 1.

Miljö & Stadsbyggnad gör bedömningen att inget av alternativen bakom skolan är att föredra framför det tidigare föreslagna läget, alternativ 1. Intrånget i ett bevarandevärt grönområde med stora lövträd och en dominerande inverkan på landskapsbilden talar mot att lokalisera en ishall bakom skolan. Kostnaderna för infrastrukturen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan alt. 1 och 2, alternativ 3 bedöms däremot bli dyrare.

Som underlag till samrådsbeslutet hänvisas till tjänsteskrivelse daterad 2000-08-15 och därmed bifogade planhandlingar. Samråds- och remisstiden bör kunna löpa under november månad. Under förutsättning att planprocessen kan fortsätta som ett enkelt planärende bedöms planen kunna antas av Områdesnämnden i december 2000 med tidigast laga kraft januari 2001. Ishallen skulle kunna vara färdigställd inom ett år efter laga kraft.

Oavsett vilket alternativt som väljs eller inte väljs vid Stensborgsskolan för fortsatt arbete, finns alternativet att bygga på Älta IP kvar.

För Plan och exploatering

Paul Ahlkvist			Gerd Comstedt

Plan- och exploateringschef