Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Gerd Comstedt	GECT

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB	Tord Runnäs	TRS

Rolf Markman	RMN	Bosse Tapper	BTR

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9614 | Aktivitetscentrum | Avvaktar | GECT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information Slutrapport 00-11-15 Yttrande | RMN |

Planförslag för antagande

Enkla planförfaranden

| 99/19 214 | Älta 14:20 Fågelvägen 22 | Samråd nov –00 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/2000 214 | Älta ishall | Återremiss 00-08-29 Beslut om informationsmöte 00-10-18. Beslut om lokalisering vid Stavsborgsskolan 00-11-15 | GECT |

Antagna - enkla planförfaranden

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 98/18 214 | Dp för Älta 70:8, Älta Idrottsväg 41 | Laga kraft 00-09-29 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Plan och exploatering

Rolf Markman