# Tusental kronor

Stall

Bruttoarea   890m2 +  530m2 höskulle

Antal hästar			26 st

Bygg			6.800

Grundförstärkning (uppskattad)			250

Rör			350

Luft + Styr			480

El + Tele				780	=>	8.660

Ridhus

Bruttoarea   1.440m2

Bygg			5.800

Grundförstärkning (uppskattad)			200

Rör			150

Luft + Styr			430

El + Tele			860

Hiss				200	=>		7.640

Dresssyr- och hoppbana

Yta   6.000m2

Bygg			5.500

El 				240	=>		5.740

Paddock

Yta   2.965m2

Bygg			2.700

El 				120	=>		2.820

GE-ARVODE  10% av installationskostnaden					362

Vägar, VA, EL, TELE, preliminär kostnadsberäkning

upprättad av Miljarkitekter P.S. KB			1788

# SUMMA GE	27.010

Projektering ca 10%			2.700

Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktningar, bygglov,

kopiering och övriga byggherrekostnader ca 7%			1.890

# SUMMA	31.600

Budgetreserv		3.150

# TOTALT	34.750

Följande ingår ej:

Index (prisläge 2003-05-01)

Moms

Räntekostnader under byggnadstiden

Eventuell marksanering

Lös inredning samt övrig specifik fast/lös inredning/utrustning

Tomtanskaffning

Kalkylunderlag:

-	Förslag till ridanläggning i Nacka Kommun, 2 sidor		daterad 2002-08-15

-	Kompletterande beskrivning av anläggning, 1 sidor		daterad 2003-05-02

-	Preliminär kostnadsberäkning av anläggning (miljöarkitekt P.S. KB)	daterad 2003-05-02

-	Typritning 1, Sågtorp B				daterad 2002-08-15

Kompletterande kalkylförutsättningar utöver vad som framgår av ovanstående kalkylunderlag:

Stall:

BYGG:

- Oisolerad byggnad förutom runt omklädningsrum/kontor m.m. där konstruktionen är isolerade.

Yttertak av TRP-plåt med tätskikt av papp, yttervägg typ utfackningsvägg med träpanel

RÖR:

-	Värme, vatten och avlopp.

LUFT + STYR:

-	Frånluftsfläkt.

El + TELE:

- Kraft, belysning.

Ridhus:

BYGG:

-	Oisolerad byggnad. Yttertak av TRP-plåt och yttervägg av träpanel.

RÖR:

-	Vatten och avlopp.

LUFT + STYR:

-	Frånluftsfläkt.

El + TELE:

-	Kraft, belysning.

Dressyr- och hoppbana/paddock:

BYGG:

-	Ny markbeläggning inkl underbyggnad. Räcke av trä runt om.

El + TELE:

-	Belysningsmaster.