## Slide 1: Åtgärdsvalsstudie - Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö SL 20121122 Riggert Anderson

## Slide 2: Inledning
Uppdraget är att ta fram en trafikslagsövergripande förberedande studie s.k. åtgärdsvalsstudie
Samarbete mellan
  Stockholms stad
  Nacka kommun
  Värmdö kommun
  Lidingö stad
  Länsstyrelsen Stockholms län
  Storstockholms lokaltrafik
  Trafikverket

## Slide 3: Vad är en åtgärdsvalsstudie?
Förberedande studie innan den fysiska planeringen
Åtgärdsvalsstudien skall vara trafikslagsövergripande
Åtgärdsvalsstudien skall genomföras enligt fyrstegsprincipen
Steg 1 – Tänk om ; Steg 2 – Optimera ; Steg 3 – Bygg om ; Steg 4 – Bygg nytt
Arbetssätt
Initiera
Förstå
Pröva
Rekommendera

## Slide 4
Utpekad funktion i regional och/eller nationell systemanalys, alternativt i regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram eller översiktsplan. Här kan även anges avgränsning av lämplig geografisk omfattning av behövliga åtgärdsvalsstudier.
Åtgärdsvalsstudie Ev. förenklad tillämpning
Åtgärdsbank (databas) med förslag till åtgärder/projekt. Underlag som fylls på med resultat från åtgärdsvalsstudier
Rullande åtgärdsplan Program Verksamhetsplan
Lång Medel Kort sikt
Detaljerad planering av ”icke-fysiska” åtgärder
Beslut om fortsatt hantering
Genomförande
Genomförande
Uppföljning
Planering o projektering av fysiska åtgärder inkl särskilda processer enl väglagen och lagen om byggande av järnväg
ÅTGÄRDSVALSSTUDIE – var i processen

## Slide 5: Status för projektet
Vi har:
etablerat en arbetsgrupp med representanter för deltagande organisationer
samlat underlagsmaterial kring tidigare studier (nulägesbild)
formulerat en problembild
jobbat med gemensam vision och mål
identifierat åtgärder enligt fyrstegsprincipens alla steg
Vi kommer att:
värdera effekterna av framtagna åtgärder
göra en prioritering av åtgärder
konsekvensbeskriva åtgärder
dokumentera i en rapport i januari 2013
Start
Aug 2012
Slut
Jan 2013
Mål och nuläge
Sep - Okt
Åtgärder och effekter
Okt - Nov
Redovisning
Nov - Dec

## Slide 6: Problembild - förutsättningar
Chart: 
| Värmdö | Stockholm | Nacka | Lidingö
flerbostadshus | 0.28864 | 0.90147 | 0.60271 | 0.6359
småhus | 0.71136 | 0.098533 | 0.39729 | 0.3641
Källa SCB, siffror från 2011
Chart: 
| Värmdö | Stockholm | Nacka | Lidingö | Totalt (Sverige)
2004 | 780 | 670 | 855 | 1199 | 417
2005 | 872 | 743 | 942 | 1303 | 473
2006 | 965 | 834 | 1067 | 1469 | 528
Befolkning
Geografiska förutsättningar

## Slide 7: Vision och mål
Hänsynsmål
Funktionsmål
Regionens vision (RUFS 2010)
Europas mest attraktiva storstadsregion.
Projektets vision
Visionen är att understödja en fortsatt regional utveckling genom att möjliggöra hållbara och effektiva transporter av personer och gods där kapacitetsstarka transportmedel är stommen för att nå regionen och regionens östra delar.
Inriktningsmål
Andelen hållbara transporter ska öka
Inriktningsmål
Transporternas negativa effekter på säkerhet, miljö och hälsa ska minska
Inriktningsmål
Samhälls-ekonomiskt effektiva lösningar
Inriktningsmål
Ökad regional tillgänglighet som tillgodoser en växande region
Inriktningsmål
Ett tillförlitligt och kapacitetsstarkt transportsystem
Vision
Mål

## Slide 8: Geografisk avgränsning
Fysiska åtgärder föreslås inom delar av:
Nacka kommun
östra delarna av Stockholms stad
Värmdö kommun
Lidingö kommun

## Slide 9: Funktioner
Följande relationer ska därför studeras djupare:
Nacka Forum-Kista
Nacka Forum-Stockholm C
Nacka Forum-Flemingsberg
Lidingö C-Stockholm C
Gustavsberg-Stockholm C
ett hundratal åtgärder
identifierade

## Slide 11: Målsättningen är en åtgärdsvalsstudie som
deltagande organisationer ställer sig bakom
skapar gemensam förståelse kring nuläge, problembild och framtid
behandlar alla fyra stegen enligt fyrstegsprincipen
utgör ett underlag för fortsatt planering