Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Gerd Comstedt	GECT

Anna Galli		AGA	Björn Habenicht	BNH

Micaela Lavonius	MLA	Magnus Nilsson	MNI

Eva Nyberg		ENB	Tord Runnäs	TRS

Rolf Markman	RMN	Bosse Tapper	BTR

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9614 | Aktivitetscentrum | Avvaktar | GECT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information Slutrapport nov –2000 Beslut dec 2000 | RMN |

Planförslag för antagande

Enkla planförfaranden

| 96/34 214 | Dp för del av Älta 28:17, kiosk | Ärendet vilande | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 99/19 214 | Älta 14:20 Fågelvägen 22 | Samråd nov –00 | RMN |
| 11/2000 214 | Älta ishall | Återremiss 00-08-29 Beslut och informationsmöte 00-10-18 | GECT |

Antagna - enkla planförfaranden

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 98/18 214 | Dp för Älta 70:8, Älta Idrottsväg 41 | Laga kraft 00-09-29 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Plan och exploatering

Rolf Markman