§ 17

# Ansökan om utökat investeringsanslag för Stavsborgs ishall i Älta

## Beslut

Arbetsutskottet godkänner att detaljplanearbete för lokalisering av ishall vid Stavsborg fullföljs och att frågan om utökat investeringsanslag behandlas i samband med att områdesnämnden Älta senare i år redovisar förslag till justering av ekonomisk ram.

## Ärendet

Under många år har det förts diskussioner om att ordna en ishall i Älta eftersom det bara finns en konstisbana att tillgå vid Älta IP. Från början handlade diskussionerna om att åstadkomma ett tak över isbanan/islada, på samma sätt som i Boo, till en kostnad om 5 miljoner kronor. I ett skede avsattes investeringsmedel med 3 miljoner kronor för att kunna byta ut kylaggregatet, vilket senare inte bedömts behövligt om man bygger en ishall. Samtidigt fördes diskussionen om en alternativ placering av ishall/islada och också om möjligheterna att utöka den tänkta hallen till ett allaktivitetshus. Föreningslivet och företagen i Älta har varit involverade i diskussionerna för att pröva möjligheterna till en samfinansiering och också en framtida föreningsdrift av ishallen. Ett allaktivitetshus har sedermera bedömts vara ogenomförbart av ekonomiska skäl. I ett av kommunstyrelsen startat detaljplanearbete har Miljö & Stadsbyggnad börjat pröva lokalisering av ishall till Stavsborg.

I den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2001-2003 finns det budgeterat 8 miljoner kronor för ishall i Älta. Investeringsmedlen är dimensionerade utifrån att kommunen finansierar en ishall på Älta IP. En alternativ lokalisering som innebär ökade kostnader förutsätter att dessa finansieras av andra intressenter.

Områdesnämnden Älta har vid sitt sammanträde den 15 november 2000 beslutat hemställa till kommunstyrelsen om utökat investeringsanslag för en ishall vid Stavsborg. Nämndkontoret har därefter på nämndens uppdrag fullföljt diskussioner med Älta IF och övriga intressenter om samarbetsavtal för finansiering och drift av ishallen.

Med hänvisning till områdesnämnden Ältas beslut, nämndkontorets redovisning angående samarbetsavtal och beräknade framtida driftskostnader behöver kommunstyrelsen lämna besked om detaljplanearbetet vid Stavsborg ska fullföljas och om områdesnämnden Älta kan räkna med ytterligare kommunala investeringsmedel ishall i Älta.

## Kommunstyrelsekontorets förslag

Kommunstyrelsekontoret föreslog

- Områdesnämnden Ältas begäran om utökat investeringsanslag med 13 miljoner kronor för uppförande av ishall vid Stavsborg avslås.

- Kommunstyrelsen godkänner att detaljplanearbete för lokalisering av ishall vid Stavsborg får fullföljas under förutsättning att områdesnämnden Älta redovisar hur man ska klara ökade investeringskostnader respektive totala framtida driftskostnader.

## Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse den 5 januari 2001

Områdesnämnden Älta, § 116/2000

Nämndkontorets tjänsteskrivelse med bilaga den 28 december 2000

## Yrkanden

Stefan Saläng yrkade att arbetsutskottet godkänner att detaljplanearbete för lokalisering av ishall vid Stavsborg fullföljs och att frågan om utökat investeringsanslag behandlas i samband med att områdesnämnden Älta senare i år redovisar förslag till justering av ekonomisk ram.

Lennart Ängeby tillstyrkte Stefan Salängs yrkande.

Catharina af Donner Ingman yrkade bordläggning.

Erik Langby yrkade i första hand bordläggning, i andra hand bifall till kommunstyrelsekontorets förslag.

## Beslutsgång

Arbetsutskottet avslog bordläggningsyrkandena.

Arbetsutskottet biföll Stefan Salängs yrkande och avslog Erik Langbys andrahandsyrkande.

## Protokollsanteckning

Erik Langby (m) antecknade till protokollet:

”Ishallen borde byggts 1999, då pengar redan fanns i investeringsbudgeten, över befintlig isbana vid Älta IP. Så blev det inte men istället borde den då istället byggas direkt nu, så den är klar till säsongen 2001/02.”

- - - - -