Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Gerd Comstedt	GECT

Micaela Lavonius	MLA	Tord Runnäs	TRS

Eva Nyberg		ENB	Bosse Tapper	BTR

Rolf Markman	RMN

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9614 | Aktivitetscentrum | Vilande | GECT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Rapport sept-okt -01 | RMN |

Planförslag för antagande

Enkla planförfaranden

| 11/2000 214 | Älta ishall | Återremiss 00-08-29 Beslut om informationsmöte 00-10-18. Beslut om lokalisering vid Stavsborgsskolan 00-11-15 Samråd beräknas juni -01 | PAT |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna - enkla planförfaranden

| 99/19 214 | Älta 14:20 Fågelvägen 22 | Samråd mars –01 Antagen 01-04-25 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

Plan och exploatering

Rolf Markman