Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Micaela Lavonius	MLA

Rolf Markman	RMN	Tord Runnäs	TRS

Detaljplaner i projekten

- - - -

Planförslag under förberedande utredning

| 1612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9602 | Älta 37:1 m. fl. Lovisedalsvägen LSS - boende | Start-PM med program. Tillstyrkan ONÄ sept -02. | RMN |

Planförslag för antagande

- - - - -

Enkla planförfaranden

| 40/2001 214 | Älta 116:2, Lovisedalsvägen 45 | Uppdrag ONÄ 01-08-15 Antagande okt -02. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 41/2000 214 | Stensö skola parkering | Uppdrag ONÄ 02-02-14. | RMN |

Antagna - enkla planförfaranden

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

- - - - -

Planenheten

Rolf Markman