# Detaljplan för Södra Hedvigslund,Älta , Nacka kommun

# Erstavik 6:1, Älta 35:100 m.fl. fastigheter

Upprättad på Planenheten i februari 2006

| Projektledare, planenheten: | Rolf Markman |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Björn Habenicht |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | sept -03 | ON |  |
| √ | Start-PM, godkännande | nov -03 | KS |  |
| √ | Program, uppdrag | nov -03 | KS |  |
| √ | Programsamråd | sept -04 | KS |  |
| √ | Program, godkännande | maj -05 | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd | april -06 | ON |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | ON |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | ON |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |