Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Anna Galli		AGA

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Edlund		GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9379 | Sommarbo, Vikingshill | ONB beslutade sept 00 föreslå KS att planarbetet avbryts och förs till utvecklingsområdet i Boo | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Församråd okt 00 | AGA |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 programsamråd nov 00 | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 | RMN |

Remitterade planförslag

| 9328 | SV Lännersta 1 B | Utställningsbeslut ONB nov 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts | BNH |
| 1359 | Utvecklingsområden i Boo | Samråd 3 maj –14 augusti 00 Samrådstiden förlängd till 1 sept 00 Planeras behandlas av ONB nov 00 | ENB TRS ANKU |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Planarbete beräknas påbörjas hösten 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

| 9358 | Solhöjden | Godkänd ONB juni 00. Antagande KF nov 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9356 | Lilla Björknäs del I | Godkänd ONB 00-09-13 | RMN |

# Antagna planer

| 9307 | Västra Eknäs | Antagen av KF 19 april 99 Överklagad | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |
| 9324 | Porfyrvägen | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2 | Behandlas ev som bygglov | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 172/1999 214 | Lännersta 1:970 mfl Prästkragens väg (ind.omr.) | Samråd april – maj 00 Antagande ONB okt 00 | TRS |
| 50/1999 214 | Eknäs 1:87, 1:91 och del av 1:259, Tornstigen 6-8 | Avvaktar fastighetsägarnas synpunkter | BTR |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) | Samråd planeras nov 00 | AAMA |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Samråd planeras nov 00 | BTR |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd planeras nov 00 | BTR |
| 73/2000 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseluddsv 131 | ONB uppdrar till M & S att påbörja planarbetet och teckna planavtal okt 00 | BTR |

| 130/2000 214 | Hasseludden 1:79 o 1:80, Hamndalsvägen 1 | ONB uppdrar till M & S att påbörja planarbetet och teckna planavtal okt 00 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen - Åbroddsvägen | ONB antagande nov 00 | ENB |

Antagna enkla planförfaranden

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 50/2000 214 | Kil 1:22 Hemängsväg. Lillebo | Laga kraft 00-09-22 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs