Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Anna Galli		AGA

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Edlund		GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9379 | Sommarbo, Vikingshill | Start-PM godkänt KS 99-11-01 ONB beslutade sept 00 föreslå KS att planarbetet avbryts och förs till utvecklingsområdet i Boo | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 | AGA |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 programsamråd nov 00 | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Sanråd program nov – dec 00 | RMN |

Remitterade planförslag

| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB jan 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts | BNH |
| 1359 | Utvecklingsområden i Boo | Samråd 3 maj –14 augusti 00 Samrådstiden förlängd till 1 sept 00 Planeras behandlas av ONB nov 00 | ENB TRS ANKU |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Planarbete beräknas påbörjas våren 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Planförslag för antagande

| 9358 | Solhöjden | Start-PM godkänd av KSAU 97-09-16 Godkänd ONB juni 00. Antagande KF nov 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Godkänd ONB 00-09-13 Antagande KF nov 00 | RMN |

# Antagna planer

| 9307 | Västra Eknäs | Antagen av KF 19 april 99 Överklagad | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9324 | Porfyrvägen | Laga kraft 00-10-19 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2 | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 50/1999 214 | Eknäs 1:87, 1:91 och del av 1:259, Tornstigen 6-8 | ONB avbryter planarbetet nov 00 | BTR |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd planeras dec 00 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Samråd planeras dec 00 | BTR |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd planeras jan 00 | BTR |
| 73/2000 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseluddsv 131 | Samråd pågår | BTR |

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagande jan 00 | ENB |
| --- | --- | --- | --- |
| 136/2000 214 | Lännersta 1:357, Gammeluddsvägen 28 | ONB avslår ansökan nov 00 | TRS |

Antagna enkla planförfaranden

| 172/1999 214 | Lännersta 1:970 mfl Prästkragens väg (ind.omr.) | Antagen ONB okt 00 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs