Till Områdesnämnden Boo

# Utbyggnad av gångbana utmed Gustavsviksvägen

## Förslag till beslut

1. Nämnden beslutar att gångbana skall byggas utmed Gustavsviksvägen.

2. Nämnden beslutar att använda 10 tkr av årets driftbudget och utnyttja följande icke förbrukade medel från 2000 års investeringsbudget för att finansiera utbyggnaden av gångbanan:

Trafiksäkerhetsarbeten 515 tkr, Trafiksignaler, styrapparater 250 tkr, Lännerstavägen Sockenvägen / Dalen 425 tkr och GC vägar allmänt 100 tkr

3. Nämndkontoret ges i uppdrag att administrera ärendet.

## Ärendet

Väghållaransvaret för Gustavsviksvägen övergick den 1 november 2000 från  vägverket till Nacka kommun.

Boende i anslutning till Gustavsviksvägen har vid flertalet tillfällen framfört till Nacka Kommun att en gångbana är nödvändig för att klara trafiksäkerheten utmed Gustavsviksvägen.

Eftersom kommunen hittills inte varit väghållare för den sträcka, som gångbana önskas på, har det inte bedömts rimligt att kommunen skulle anlägga och bekosta en sådan.

I samband med att kommunen övertog ansvaret för Gustavsviksvägen ansökte nämnden om statliga medel för utbyggnad av en gångbana.

I beslut från Vägverket daterat den 25 januari 2001 meddelas att Nacka kommun fått bidrag om 1300 tkr för gångbanan vilket utgör halva produktionskostnaden. Således skall nämnden tillskjuta resterande 1300 tkr.

För att bidrag skall utgå krävs att projektet är utfört och slutbesiktigat samt redovisat med kostnadsfördelning senast den 28 november 2001. Objektet är ej detaljprojekterat varför detta uppdrag redan har lagts ut p.g.a. kravet på färdigställandetid.

## Nämndkontorets förslag

Då behovet är stort av en gångbana föreslås nämnden besluta att en gångbana skall byggas utefter Gustavsviksvägen och att omprioritera i investeringsbudgeten så att projektet snarast kan utföras.

För att rymma kostnaden på 1 300 tkr som är Nackas kommuns del för utbyggnad av gångbana utmed Gustavsviksvägen föreslås en omfördelning i nämndens investeringsbudget på så vis att icke förbrukade medel från 2000 utnyttjas enligt nedan och ett tillskott av 10 tkr från årets driftbudget.

- Trafiksäkerhetsarbeten 	515 tkr

- Trafiksignaler, styrapparater	250 tkr

- Lännerstavägen Sockenv. / Dalen	425 tkr

- GC vägar allmänt		100 tkr

1290 tkr

Driftbudget 2001.		    10 tkr

1300 tkr

Nämnden föreslås ge Nämndkontoret i uppdrag att administrera ärendet.

##### NÄMNDKONTORET

Göran Helin