Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Comstedt	GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program Yttrande ONB 01-04-25 Programbeslut KS under maj 01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 Information ONB juni -01 | ENB |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 Programsamråd nov 00 – april 01 | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KS 01-03-09. Samråd planeras under sept 01 | RMN |

| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program Yttrande ONB mars 01 Programbeslut KS under maj 01 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9327 | Sv Lännersta 1A | Yttrande till Miljödepartementet ev. ändring av detaljplan (strandpromenaden) ONB 01-04-25 KS under maj -01 | TRS |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal Yttrande Start PM och program ONB maj -01 | GEED TRS |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts Bordlagt av KS 01-03-09 | BNH |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas återupptas under hösten 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB 01-04-21 Utställningstid 11/4 – 9/5 -01 | TRS |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Överklagad | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9358 | Solhöjden | Start-PM godkänd av KSAU 97-09-16 Godkänd ONB juni 00. Antagen KF dec 00. Överklagad | TRS |
| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF nov 00 Överklagad | RMN |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2) | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) Utgår som planärende | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 Antagande ONB juni -01 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01 Samråd april – maj 01 | BTR |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd febr – maj 01 | BTR |
| 170/2000 214 | Bo 1:280, 1:284, 1:285, 1:286, 1:346, Nytorpsvägen | Samråd april-maj 01 | BTR |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Ska ev. behandlas som normalt planförfarande | AAMA |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM bordlagt ONB 01-04-25 | TRS |
| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM bordlagt ONB 01-04-25 | TRS |
| 44/2001 214 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N, O, P och Q. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25 Samråd planeras för område O, Q maj – juni 01 | AAMA |
| 119/1998 214 | Kummelnäs 1:993, 1:994 Tessinvägen 10 | ONB antagande maj 01 | BTR |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad | ENB |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 73/2000 214 | Skarpnäs 1:100, Hasseluddsv 131 | Laga kraft 2001-03-23 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs