Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Comstedt	GEED

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program Yttrande ONB 01-04-25 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd planeras våren -02 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 Information ONB juni -01 | ENB |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 Programsamråd nov 00 – april 01 Avvaktar ev nya intressenter | BTR |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning | ENB |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KS 01-03-09. Samråd planeras under sept 01 | RMN |

| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program Yttrande ONB mars 01 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd under hösten | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9327 | Sv Lännersta 1A | Yttrande till Miljödepartementet ev. ändring av detaljplan (strandpromenaden) ONB 01-04-25 KF beslut 01-05-28 § 106 | TRS |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal Yttrande Start PM och program ONB beslut 01-05-16 | GEED TRS |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts Bordlagt av KS 01-05-07 | BNH |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas återupptas under hösten 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB 01-04-21 Utställningstid 11/4 – 9/5 -01 | TRS |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF 00-11-20—22 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-05-11 Överklagad till Miljödepartementet | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9358 | Solhöjdsvägen | Laga kraft 01-06-26 Länsstyrelsen | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9327 | SV Lännersta 1 A | Antagen KF juni 00 Laga kraft med undantag för del av strandpromenaden enl Regeringsbeslut 01-06-20 | TRS |

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2) | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) Utgår som planärende | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 | MLA |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 Antagande ONB juni -01 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01 Samråd juni – aug 01 | BTR |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd sept 01 | BTR |
| 170/2000 214 | Bo 1:280, 1:284, 1:285, 1:286, 1:346, Nytorpsvägen | Samråd april-juni 01 | BTR |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd under sommaren 01 Antagande ONB sept 01 | AAMA |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd sept-okt 01 | TRS |
| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd sept-okt 01 | TRS |
| 44/2001 214 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N, O, P och Q. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25 Samråd planeras för område O, Q under hösten 01 | AAMA |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad | ENB |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

| 119/1998 214 | Kummelnäs 1:993, 1:994 Tessinvägen 10 | Laga kraft 01-06-06 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan och exploatering

Viveca Bremmer

Tord Runnäs