Information om pågående planarbeten i Boo

Handläggare:

Paul Ahlkvist		PAT

Björn Habenicht	BNH

Angela Jonasson	AAJ

Gerd Comstedt	GECT

Micaela Lavonius	MLA

Eva Nyberg		ENB

Tord Runnäs		TRS

Rolf Markman	RMN

Bo Tapper		BTR

Anna Kuling		ANKU

Anna Mattsson	AAMA

Per Jerling		PEJE

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9390 | Lilla Björknäs, etapp 2 | Samråd start-PM och program Yttrande ONB 01-04-25 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd planeras våren -02 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9381 | Omr.söder Grävlingsberg, Kummelnäs | Info ang Start-PM 99-09-15 Församråd okt 00 Information ONB juni –01 Information, diskussion med repr. för fastighetsägare pågår | PEJE |
| 9363 | Bo 1:70 Boo Gårds lada, Boov 7 | Diskussion med boende om användningssätt mm Utflyttning av hyresgäster pågår | TRS |
| 9378 | Porsmosseverket | Start-PM och program godkänt KS 00-08-21 Programsamråd nov 00 – april 01 Avvaktar ev nya intressenter | TRS |
| 9368 | Bostäder vid Kilsviken (Kil 1:1) | Start-PM godkänt KS 00-05-08 Avvaktar ev omarbetning |  |
| 9380 | Prästbergsv m fl (Björknäs 1:513 m fl) | Start- PM o program Yttrande ONB nov 00 Programbeslut KS 01-03-09. Samråd ONB jan –02 | RMN |

|  | Skola Velamsund Norr om Insjön | Förberedande utredningar pågår | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9391 | Del av Bo, Drabantvägen – Kadettvägen (omr R) | Start-PM och program Yttrande ONB mars 01 Programbeslut KS 01-05-07 Samråd ONB dec -01 | AAMA |
| 9304 | Senior-Forum Björknäs (Vintervägen) | KSAU beslut 01-02-20 uppdrag till M&S att förhandla om mark-anvisningsavtal Yttrande Start PM och program ONB beslut 01-05-16 Avvaktar avtal med intressenten | GEED TRS |
| 9397 | Sv Lännersta 1A, strandpromenaden | Enl. ONB-beslut 01-04-25 § 100, Delegationsbeslut till ONB om antagande KF 01-05-28 § 106 Samråd nov -01 | TRS |
| 9309 | Tollare | Förberedande utredningar pågår, bla miljöfrågorna i Lännerstasundet | TRS |
| 9382 | Dalkarlsängen (-kärret) | Översiktlig planutredning | TRS GECT |
| 9384 | Lövberga (omr D) | Fastighetsägarna utför inventeringsarb inför detaljplan | TRS |

Remitterade planförslag

| 9341 | Abborrvägen | ONB beslutade sept 00 hos KS begära att planarbetet avbryts Bordlagt av KS 01-05-07 | BNH |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

| 9308 | SV Björknäs Kvarnvägen | Start-PM godk KSAU 89-02-14 Planarbete beräknas återupptas under hösten 01 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9328 | SV Lännersta 1 B | Start-PM godkänd av KSAU 91-12-03 Utställningsbeslut ONB 01-04-21 Utställningstid 11/4 – 9/5 –01 Godkännande ONB nov -01 | TRS |

Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9356 | Lilla Björknäs del I | Start-PM godkänd av KS 98-02-16 Antagen KF 00-11-20—22 Överklagad Länsstyrelsen avvisat besvären 01-05-11 Överklagad till regeringen Remiss från miljödepartementet behandlas av ONB nov -01 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planförfaranden

| 99/70 214 | Lännersta 11:162, Gammeludden (upphävande av områdesbestämmelser, OB2) | Prövas som bygglov (komplementbebyggelse – pågående verksamhet) Utgår som planärende | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 147/1999 214 | Bo 1:51, Boo Herrgård | ONB bordlagd maj 00 Återremiss till M&S, ONB 01-03-21 | MLA |
| 111/2000 214 | Del av Ringduvevägen (omr T) o del av B 99 del A | Samråd febr 01 Antagande ONB juni –01 Överklagad till Länsstyrelsen Länsstyrelsen avslog besvären 01-09-20 | AAMA ENB |
| 113/2000 214 | Alskogsvägen, omr U | Information febr – mars 01 Samråd nov – dec 01 | PEJE |
| 112/2000 214 | Blåmesvägen, PBL 5:8 (omr 6 - omr S) | Samråd sept 01 |  |
| 170/2000 214 | Bo 1:280, 1:284, 1:285, 1:286, 1:346, Nytorpsvägen (del av område X) | Samråd april-juni 01 Antagande ONB 01-10-17 | BTR |
| 164/2000 214 | Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 | Samråd under hösten 01 Avvaktar handlingar från fastighetsägaren | AAMA |
| 36/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”G” (Väster om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd sept-okt 01 | TRS |
| 35/2000 214 | Del av Kummelnäs, område ”F” (Nordväst om Sågsjön) | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd sept-okt 01 | TRS |
| 45/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr N och P. Upphävande av detaljplan och införande av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-04-25 Samråd planeras under jan–febr -02 | AAMA |
| 44/2001 214 | Del av Gustavsvik, omr O och Q. Ändring av områdesbestämmelser | Start-PM godkänt ONB 01-06-13 Samråd planeras under jan–febr -02 | AAMA |

| 138/2001 214 | Del av Bo, Rävgrytestigen, Ripvägen mfl (del av B99) | Start-PM godkännt ONB 01-10-17 Samråd jan -02 | AAMA |
| --- | --- | --- | --- |
| KFKS 229/2000 214 | Förskola vid Boo Gårds skola (del av Bo 1:608) | Information och uppdrag att teckna avtal ONB 01-09-26 med tillägg om lokalisering, trafik m m Samråd planeras dec – jan -02 | PEJE |
| 9365 | Backeboskolan - ändring av detaljplan | Information ONB 01-10-17 | RMN |
| 9392 | Bo 2:1 mfl, Värmdövägen 703 (Boo Backe) | Samråd juli – aug -01 Antagande ONB 01-10-17 | PAT |
| 233 0489/2000 | Bo 1:455, Källvägen 1 | ONB återremiss ONB föreslås avslag 01-10-17 | PAT |
| 114/2001 214 | Björnberget (omr E) | Fastighetsägarna utför inventeringsarbete inför detaljplan | TRS |
| 169/2001 214 | Mensättra 1:153, Munkkärrsvägen 9 | ONB föreslås avslag 01-11-14 | ANKU |
| 170/2001 214 | Orminge 42:1, Rubinens förskola | Information och uppdrag att teckna avtal ONB nov -01 | ANKU |
| /2001 214 | Boo Hembygdsförening | Information och uppdrag att teckna avtal ONB nov -01 | MLA |
| 110/2001 214 | Velamsund, Björkuddsvägen 11A | Information och uppdrag att teckna avtal ONB nov -01 | PAT |

Antagna enkla planförfaranden

| 93/1998 214 | Omr 2 PBL 5:8,1, Bågvägen – Åbroddsvägen | ONB antagen febr 01 Överklagad till regeringen | ENB |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfaranden

Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad

Plan

Viveca Bremmer

Tord Runnäs