Områdesnämnden Boo

# Detaljplan för del av Orminge, fastigheterna Orminge 1:18, 1:57 m fl, Seniorbostäder i Centrala Boo

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att planförslaget skickas till berörda remissinstanser för samråd

## Bakgrund och sammanfattning

Ett planarbete i syfte att pröva en anläggning för äldreboende, vård och service på fastigheten Björknäs 1:861 påbörjades i september 2002. Förslaget bemöttes med kraftiga reaktioner från närboende, vilka bland annat ansåg att exploateringen var för kraftig och att de planerade byggnaderna påverkade miljön för angränsande fastigheter negativt.

För området vid Boo kommunalhus påbörjades i början av 2004, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett programarbete i syfte att utreda områdets framtida markanvändning och fördelning mellan bostäder, kontor, förskolor och andra verksamheter. En etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad har redovisats som möjlig.

Mot denna bakgrund och de motsättningar som framfördes mot den planerade bebyggelsen i Björknäs beslutade kommunstyrelsen i maj 2004, § 91, att äldreboendet och äldreomsorgen skulle förläggas till området vid Boo kommunalhus. Vidare godkände kommunstyrelsen, § 90, ett samarbetsavtal mellan SeniorForum Björknäs Kooperativ hyresrättsförening och Byggmästare U J Johansson AB.

Detaljplaneförslagets syfte är att möjliggöra en förnyelse av området vid Boo kommunalhus dels genom att medge flerbostadshus på fastigheterna Orminge 1:57, 60:1 och 62:1, dels genom att möjliggöra en om- och tillbyggnad av det gamla kommunalhuset och dess annex för att användas som äldreboende och servicecentrum för SeniorForum Boo Kooperativ hyresrättsförening

Bebyggelsen bildar två kvarter med varierad utformning och höjd med ett våningsantal från två upp till fem våningar.

Sammantaget beräknas planområdet kunna omfatta cirka 120 nya lägenheter, varav cirka 50 är så kallade seniorbostäder och cirka 35 är vårdlägenheter. Verksamhetslokaler och äldreservice planeras i det om- och tillbyggda före detta kommunalhuset med annexbyggnad.

## Avtal

Samtliga ekonomiska frågor mellan kommunen och exploatören regleras i köpeavtal avseende fastigheten. Överenskommelse om villkoren för marköverlåtelsen skall träffas innan detaljplanen antages.

## Tidsplan

Samråd planeras ske under oktober – december 2004 och utställning under första kvartalet 2005 samt antagande av kommunfullmäktige före sommaren 2005. Med dessa förutsättningar och om inte detaljplanen överklagas kan den vinna laga kraft sommaren 2005.

STADSBYGGNAD

Planenheten

Micaela Lavonius		Tord Runnäs

Planchef			Planarkitekt