Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

Detaljplan för fastigheten Tattby 6:2, f d postfastig-heten vid Tippens station

Enkelt planförfarande

Förslag till beslut

Områdesnämnden uppdrar åt Miljö & Stadsbyggnad att ändra detaljplanen för fastigheten Tattby 6:2 efter att ha tecknat avtal om plankostnaden med Svearike Fastighets AB.

Bakgrund och förutsättningar

Fastigheten omfattar Postens förutvarande byggnad och ligger inom

A-område enligt gällande detaljplan S 216, fastställd 1971.

Posten har sålt fastigheten, som nu är i enskild ägo. Planändring erfordras för att möjliggöra önskad användning för kontor eller annan verksamhet.

Syftet med planändringen

Planändringen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till kontor/handel eller centrumändamål, och bekräfta befintlig byggnad i planbestämmelserna. Utökad byggrätt är inte lämplig. Angöring och parkering behöver studeras.

Planarbetets bedrivande

Detaljplanen föreslås hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler, 5 kap 28 §. Den strider inte mot översiktsplanen och inkräktar inte på allmänna intressen, och sakägarkretsen är begränsad.

.

Tidsplan

Samråd med berörda fastighetsägare och Länsstyrelsen beräknas kunna ske till sommaren 2002. Områdesnämnden beräknas kunna anta planförslaget i september/oktober 2002.

Miljö & Stadsbyggnad

Planenheten

Micaela Lavonius

Planchef