Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

# Information om utbyte av kylanläggning på Saltsjöbadens IP

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

## Ärendet

Under hösten 2004 sprack kondensorn på Saltsjöbadens idrottsplats. Händelsen medförde att cirka 70 kilo ammoniak läckte ut men inga skador finns rapporterade med anledning av läckaget. Händelsen medförde att isen på konstisbanan inte kunde läggas varför allmänhetens åkning ställdes in och övrig isträning fick omdisponeras till andra redan fullbokade isanläggningar i övriga kommundelar. (Händelsen finns rapporterad i områdesnämndernas verksamhetsberättelse för 2004, sid 42).

Efter kontakt med leverantör konstaterades att inköp och leverans av en ny kondensor bedömdes ta cirka 10 veckor. Eftersom tiden var mycket kritisk för isverksamheterna valde enheten att i denna situation göra en snabb kontroll av en äldre kondensor som fanns ”över” i Älta. Kontrollen visade att det var tekniskt möjligt att flytta kondensorn till Saltsjöbaden samt att det på så sätt skulle vara möjligt att få igång utomhusbanan inom rimlig tid d.v.s. precis innan första matchspel skulle starta för säsongen.

Vid revisionsbesiktningen 2005-02-04 godkändes kylanläggningen av ackrediterad besiktningsman men med förbehåll att kondensorn skall ha genomgått en omfattande provningsmetod som visar att kondensorn har tillräckliga materialdimensioner för att klara drift i ytterligare ett år från och med 2005-10-30. De faktorer som bidrar till att läckagerisken är svårbedömd är dels kondensorns ålder (tillverkningsår 1976), dels att det inte var möjligt att kontrollera tuberna i tillräcklig omfattning innan flytten samt att kondensorn nu är i drift med saltvattenskylning. (Se vidare bifogade intyg över revisionsbesiktning.) Kostnaden för den särskilda provtagningsmetoden bedöms uppgå till 60-75 000 kronor och ev godkännande är giltigt ett år i sänder.

## Enhetens bedömning

Enheten bedömer att ny kylanläggning bör installeras inför höstsäsongen 2005. Enheten bedömer att kostnaden för den särskilda provtagningsmetoden är för hög i förhållande till den osäkerhet provtagningen medför samt att den medför nya årliga provtagningar. Den tidigare kondensorn var yngre (från 1994) än reserven från Älta men den nuvarande tekniska utformningen av kylmetoden med saltvatten har sannolikt en negativ inverkan på kondensorns tekniska livslängd.

Den tekniska lösningen som skyndsamt tagits fram innebär förutom inköp av ny kylanläggning med högre och bättre kyleffekt att man reducerar miljörisker (mängden ammoniak minskas från nuvarande 170 kg till 60 kg) samt att man byter kylteknik. För kylanläggningen gäller speciella ljudkrav vilka har angivits i kravspecifikationen. Kraven har kontrollerats och godkänts av kommunens miljöinspektör.

Finansieringen av utbytet sker genom att man lånar medel ur investeringsbudgeten som beslutats för renovering av Saltsjöbadens idrottsplats under 2005-2006.

Åsa Engwall

Chef

Idrott & Fritid