ONF/S

# Investeringsförslag

Investeringsbudget 2006 för ON Saltsjöbaden/Fisksätra har följande ramar:

- Park/Natur 2 500 000 kr,

- Gata 9 500 000 kr

Till detta kommer eventuella överföringar från 2005 års investeringar.

Infrastruktur presenterar nedan angelägna objekt. Redovisade priser är endast översiktligt beräknade.

## A. Park/Natur

| ## 2006 Inom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Lekplatser | 400 tkr |
| 2. Naturreservat Tattby naturreservat, GC-väg till Erstaviksbadet | 400 tkr |
| 3. Landskapsvård (trappor, gc-vägar, badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) I. Upprustning av badplatser II. Röjning, gallring | 100 tkr 100 tkr |
| 4. Parkprojekt I. Fisksätra allé, miljöupprustning av parkstråket genom Fisksätra enligt program | 1 500 tkr |
| Summa | 2 500 tkr |

| ## 2006 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 2. Landskapsvård (trappor, gc-vägar badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) | 450 tkr |
| 3. Parkprojekt I. GC-väg mellan Fisksätra och golfbanan II GC-väg mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, ombyggnad och beläggning | 200 tkr 500 tkr |
| Summa | 1 150 tkr |

| 2007 – 2008 Inom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. Lekplatser | 400 tkr | 400 tkr |
| 2. Naturreservat Tattby naturreservat | 250 tkr |  |
| 3. Landskapsvård (trappor, gc-vägar badplatser, bollplaner, röjning, gallring mm) | 750 tkr | 800 tkr |
| 4. Parkprojekt | 600 tkr | 800 tkr |
| Summa: | 2 000 tkr | 2 000 tkr |

| 2007 – 2008 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2007 | Kostnads- uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 4. Parkprojekt | ytterligare 1 650 tkr | ytterligare 1 800 tkr |
| Summa: | 1 650 tkr | 1 800 tkr |

## B. Gata

| 2006 Inom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Beläggningar | 5 000 tkr |
| 2. Belysning | 400 tkr |
| 3. Dagvatten | 500 tkr |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Utbyggnad av gångbana längs Rösundavägen på sträckan mellan Observatoriebacken och Kommendörsstigen. Statsbidrag ska sökas (beslut i ONF/S) II. Saltsjöbadsleden, mitträcke III. Saltsjöbadsleden, belysning IV Saltsjöbadsleden, bullerskydd | 700 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr 900 tkr |
| Summa | 9 500 tkr |

| 2006 Utom angiven ram | Kostnads- uppskattning 2006 |
| --- | --- |
| 1. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Övervakningssystem i trafiksignaler II. Saltsjöbadsleden, bullerskydd | 100 tkr ytterligare 600 tkr |
| Summa | 700 tkr |

| 2007 – 2008 ## Inom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. Beläggningar | 5 000 tkr | 5 000 tkr |
| 2. Belysning | 500 tkr | 500 tkr |
| 3. Dagvatten | 500 tkr | 500 tkr |
| 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I. Saltsjöbadsleden, mitträcke II. Saltsjöbadsleden, belysning III. Saltsjöbadsleden, bullerskydd | 1 000 tkr 500 tkr 2 000 tkr | 2 000 tkr 1 000 tkr 500 tkr |
| Summa | 9 500 tkr | 9 500 tkr |

| 2007 – 2008 ## Utom angiven ram | Kostnads- Uppskattning 2007 | Kostnads- Uppskattning 2008 |
| --- | --- | --- |
| 2. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder | 2 000 tkr | 2 000 tkr |
| Summa | 2 000 tkr | 2 000 tkr |

Infrastruktur

Elinor Nordquist