Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT                             Anna Galli                AGA

Björn Habenicht	BNH                             Angela Jonasson     AAJ

Micaela Lavonius	MLA                             Rolf Markman           RMN		 Eva Nyberg           ENB

Tord Runnäs	TRS                             Gisela Tibblin            GTN

Thomas Brundin	TBN                             Bosse Tapper           BTR

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | Start-PM under utarbetande | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28 Utställningsbeslut febr -01 | MLA |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Planavtal under utarbetande | AGA |
|  | ”Finntorps framtid” | Yttrande start-PM mars -01 | AGA |

Remitterade planförslag

| 9189 | Sicklaön 257:1-3, 257:24 Kristinav.54, 52, Strandpromenaden 87, Kristinav 50 | Nytt förslag under utarbetande. Info ONS i jan 2001, övergång till EP, KS mars 2001 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 9169 | Sicklaön 385:1, 386:4 m fl Stora skvaltan | Start-PM godkänt KS 97-09-29 Godkännande efter utställning april -01 | ENB |

Utställda planförslag

| 9177 | Finnberget | Start-PM godkänt KS 99-06-01 Godkännande april -01 | AGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9180 | Norra Lillängen-Hortus, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08 Godkännande april -01 | AGA |

Planförslag för antagande

| 9164 | Saltsjöqvarn | Start-PM godkänt KS 97-09-27 Antagen KF 22 nov 2000 Överklagad till Länsstyrelsen | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9150 | Danviks Strand | Programförslaget godkänt KS 95-11-06. Yttrande gestalt- ningsprogram ONS 24/10 –00 Antagen KF dec 2000 Överklagad till Länsstyrelsen | TRS |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 4/2000 214 | Sicklaön 126:9 Blomsterv. 11 | Planläggning vilande (avvaktas av sökande) | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 101/2000 214 | Sicklaön 124:2, Finntorpsv 2 | Antagande mars -01 | BTR |
| 136/2000 214 | Sicklaön 12:85, Skurusundsv. 88 | Antagande mars 2001 | BTR |
| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds gård | Beslut enkelt planförfarande ONS 01-01-23 Antagande april -01 | RMN |
|  | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars -01 | RMN |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

| 36/2000 214 | Sicklaön 172:2 Miljöstation | Antagande mars 2001 | ENB |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna - enkelt planförfarande

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 98/2000 214 | Sicklaön 48:7, Dunungavägen 3 A | ## Laga kraft 24 februari 2001 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |

Plan och exploatering

Eva Nyberg