Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Anna Galli	AGA

Björn Habenicht	BNH	Angela Jonasson	AAJ

Micaela Lavonius	MLA	Rolf Markman	RMN

Gisela Tibblin	GTN	Gerd Comstedt	GECT

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Nils-Olof Persson	NOP	Anna Kuling	ANKU

Per Jerling		PEJE	Anna Matsson	AAMA

# Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS yttrande start-PM dec 01 | (AGA) MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 8 maj 2000 | (AGA) MLA |
| 9203 | ”Finntorps framtid” | Start-PM KS 2001-05-07 Information ONS dec 01 | AGA |
| 9209/9210 | Tallidens skola, Blomsterv./Birkav | Yttrande start PM och program dec –01 (Enl KF-beslut 01-03-12 § 49) | TRS |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkänt start-PM 01-05-07 | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS yttrande start-PM och program dec -01 | (AGA) MLA |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program jan -02 | TRS |

Remitterade planförslag

| 9189 | Sicklaön 257:1-3, 257:24 Kristinav.54, 52, Strandpromenaden 87, Kristinav 50 | Samråd april, antagande juni övergång till EP, KS mars 2001 Avbrutet på begäran av fastighetsägaren | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9190 | Shurgard | Start-PM godkänt 01-01-08 Godkännande av program juni –01. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd dec -01 | NOP |

Utställda planförslag

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28 Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec -01 | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

# Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9177 | Finnberget | Start-PM godkänt KS 99-06-01 Antagen KF 01-05-28 Överklagad till Länsstyrelsen Länsstyrelsen avvisar besvär 01-11-08 | (AGA) PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 9180 | Norra Lillängen, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08 Antagen KF 01-05-28 Länsstyrelsen avvisar besvären 01-10-24 | (AGA) PAT |

Antagna planer som vunnit laga kraft

| 9164 | Saltsjöqvarn | Start-PM godkänt KS 97-09-27 Antagen KF 22 nov 2000 Länsstyrelsen avvisar besvär 01-05-04, överklagad till Regeringen avslår överklagandena. Laga kraft 01-11-15 | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 9150 | Danviks Strand | Programförslaget godkänt KS 95-11-06. Yttrande gestalt- ningsprogram ONS 24/10 –00 Antagen KF dec 2000 Länsstyrelsen avvisar besvär 01-05-04, överklagad till Regeringen avslår överklagandena. Laga kraft 01-11-15 | TRS |

Enkla planärenden

| 4/2000 214 | Sicklaön 126:9 Blomsterv. 11 | Beslut om återremiss ONS febr 2000. Planläggning vilande (avvaktas av sökande) | PAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20 Samråd jan -02 | RMN |
| 40/2001 214 | Tallidens förskola | Information, ONS 01-06-12 (igångsättning) samråd nov-dec -01 | AAMA |

Forts. enkla planärenden

| 72/2001 214 | Sicklaön 363:2 (Quality Hotel | Information ONS maj –01 Samråd dec –01- jan -02 | AAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| XX/2000 219 | Sicklaön 36:20, Lovägen 8 Lusthus/skrivarstuga | ONS föreslås avslag dec -01 | PAT |
| 43/2001 214 | Daggkåpan - ändring | ONS okt –01 tillstyrkan plankostn. regleras i tillägg av expl.avtal samråd planeras under dec –01 – jan –02 | TRS |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår | ANKU |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

Antagna - enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18 Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13 | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 136/2000 214 | Sicklaön 12:85, Skurusundsv. 88 | Omarbetas, samråd maj –01 Antagen ONS 01-09-18 Laga kraft 01-10-17 | BTR |
| --- | --- | --- | --- |
| 92/2001 214 | Del av sicklaön 83.22 Parkeringsdäck | Samråd juli –01 Antagen ONS 01-09-18 Laga kraft 01-10-17 | MLA |
| 62/2001 214 | Sicklaön 253:43 Kaplansbacken 4 | Antagen ONB 01-10-16 Laga kraft 01-11-14 | BTR |

Plan

Tord Runnäs