Information om pågående planarbeten Sicklaön

Handläggare:

Angela Jonasson	AAJ	Rolf Markman	RMN

Micaela Lavonius	MLA	Gisela Tibblin	GTN

Tord Runnäs	TRS	Bo Tapper	BTR

Anna Kuling		ANKU	Magnus Bäckström	MNI

Per Jerling		PEJE	Anna Mattsson	AAMA

Paul Ahlkvist	PAT

Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

| 9107 | Danvikshem II | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9188 | Hortus, Vattenverksvägen | Start-PM KS 00-05-08. Samråd planeras under juni -02. | MNI |
| 9203 | ”Finntorps framtid”- fördjupad översiktsplan | Start-PM KS 2001-05-07. Information ONS 01-12-11 och 02-04-16. | MLA/MNI |
| 9209 | Tallidens skola, Blomsterv./Birkav | ONS tillstyrkte start - PM 01-12-11. KS godkände start-PM 02-02-18. | TRS |
| 9184 | Svindersviken – husbåtar Sicklaön 13:1 m fl | KS godkände start-PM 01-05-07, programsamråd vår-sommar -02. | AAJ |
| 9178 | Bostäder vid Nacka sjukhus | ONS avstyrkte start-PM 00-06-15. KS godkände start-PM 00-09-25. ONS informerades om fortsatt hantering 01-12-11. KS beslutade om detaljplaneavtal 02-03-18 för sydöstra delen. Programförslag utarbetas under hösten-02. | MNI |
| 9183 | Sicklaön 51:13 m fl Barnhemsv Skuru | ONS yttrande start-PM och program juni -02. | TRS |
| 9208 | Sofieberg | ONS tillstyrkte start-PM 02-01-22. KS godkände start-PM 02-02-18. Planarbetet ska avvakta Föp "Finntorps Framtid" | MNI |
| 9192 | Forum Nacka o del av Nacka Centrum | Start-PM yttrande ONS jan –02 KS maj –02. Seminarium 02-03-21. | MLA/PAT |

Remitterade planförslag

| 9190 | Shurgard | Start–PM godkänt av KS 01-01-08. ONS godkände program 01-06-12. Planavtal godkänt av KS 01-10-29. Samråd jan – mars –02. ONS Utställnings-beslut 02-05-14. Utställning juni -02. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |

Utställda planförslag

# Planförslag för antagande

# Antagna planer

| 9171 | Finnboda varvsområde | Start-PM godkänt KS 98-09-28. Utställning15 maj-12 juni -01 Godkänt ONS 01-11-13. KF antagande dec –01. Överklagad till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har avvisat besvären. Överklagad till regeringen. | MLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9180 | Norra Lillängen, Sicklaön 146:13 mfl | Start-PM godkänt KS 99-02-08. Antagen KF 01-05-28. Länsstyrelsen avvisar besvären 01-10-24. Överklagad till regeringen. | PAT |

Antagna planer som vunnit laga kraft

Enkla planärenden

| 30/2001 214 | Sicklaön 336:17, 336:18 , 336:59 Strandpromenaden 61 | Information mars –01-03-20. Samråd augusti –02. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/2002 214 | Sicklaön 151:4, Värmdövägen 199 | Information och beslut att teckna planavtal ONS 02-03-19. | PEJE |
| 72/2001 214 | Sicklaön 363:2 (Quality Hotel) | Information ONS maj –01. Samråd under april -02. | AAJ |

fortsättning Enkla planärenden

| 143/2001 214 | Daggkåpan - ändring | ONS 01-10-16 tillstyrkan, plankostnad regleras i tillägg av expl.avtal samråd under mars-april -02. ONS antagande juni -02. Avvakta föp "Finntorps Framtid". | TRS |
| --- | --- | --- | --- |
| 43/2000 214 | Sicklaön 132:10 Blomsterv. 56, Birkav. 14 | Utredningsarbete pågår. | ANKU |
| 172/2001 214 | Sicklaön 355:1 (Bygg-Ole) | ONS Information och beslut att teckna planavtal 01-12-11. Samråd planers under april -02. ONS antagande juni -02. | TRS |
| 100/2000 214 | Sicklaön 399:1 Vikdalen (Friebergs Bil) | ONS information och beslut om start-PM 02-04-16. Samråd planeras sept-okt -02. | MNI |
| 139/2000 214 | Sicklaön 357:1 Skogalundskiosken | Samråd under mars –02. Antagande ONS juni -02. | PAT |
| 160/2001 214 | Sicklaön 253:42 Kaplansbacken 5 | ONS information och beslut att pröva en planändring 02-02-12. Samråd maj -02. ONS föreslås avstyrka juni -02. | ANKU |
| 68/2002 214 | Sicklaön 22:1 Utskogsvägen (f.d handelstomten) | ONS information och teckna planavtal 02-04-16. | MLA |
| 65/2002 214 | Sicklaön 41:4 Lokomobilvägen (vid Vattentornet) | ONS information och teckna planavtal 02-04-16 | MLA |

Planförslag för antagande – enkelt planförfarande

Antagna - enkelt planförfarande

| 9165 | Sicklaön 374:1 m fl Stubbsunds Gård | Antagen ONS 01-09-18. Överklagad. Länsstyrelsen har avvisat besvären 01-11-13. Överklagad till regeringen. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

# Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

Planenheten

Tord Runnäs