### Bilaga 1

# Kommentarer till driftredovisning

# Områdesnämnden Sicklaön

## Tertialbokslut 1 perioden januari – april 2005

## Ekonomiskt resultat

| Tusental kronor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhet | Budget Inkl överföring 2004 | Intäkter (+) | Kostnader (–) | Netto- Kostnader (–) | Budget- avvikelse | Prognos 2004 |
| Områdesnämnden Sicklaön | 60 520 | 1 786 | -21 194 | -19 408 | 765 | 0 |

### Kommentarer till det ekonomiska utfallet

Periodens resultat är 765 tkr. Överskottet beror på icke ianspråkstagna medel i köpkraftsreserven och ännu ej upphandlade projekt. Prognosen för 2005 visar inga tecken på avvikelser från beslutad budget. En viss osäkerhet råder dock för oförutsedda händelser som påverkar resultatet.

### Kommentarer till verksamheter

Nämndens uppföljning visar sammantaget att verksamheten som nämnden ansvarar för i stort sett utförts enligt beställningar och kontrakt och inga större avvikelser har hittills rapporterats.

NackaDialogen

Antalet synpunkter från medborgarna  i NackaDialogen för tertial 1 har ökat jämfört med samma period förra året och var för Sicklaön 283 stycken. Ökningen hänger framförallt samman med att allt fler av de synpunkter som medborgarna kontaktar kommunen om nu registreras i NackaDialogens databas i och med införandet av kontaktcenter. Fler och fler kontaktar också kommunen via det formulär för synpunkter som finns på kommunens webbplats. Liksom tidigare överväger frågor om park, med

bl a anmälningar av klotter och nedfallna grenar, och väg, men antalet kontakter om belysning, framförallt trasiga lampor, har ökat.

Miljö, folkhälsa och säkerhet

Miljöinformation på kommunens webbplats har setts över och informationen om miljö- och hälsoskyddsfrågor håller på att utökas. Ett nytt inslag blir ”guider”, som ger användaren vägledning steg för steg om att skaffa enskilt avlopp, att installera värmepump och ett antal andra frågor. Översynen ska möjliggöra för kommunens kontaktcentrums att ge svar till allmänheten. Den nya informationen ska publiceras innan telefontjänsten ”Miljöservice” läggs ner den 1 juni.

Den 1 april gäller ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ökningen av antalet delegationsbeslut inom miljöbalkstillsyn består främst av värmepumpsanmälningar.

Teknisk försörjning

Sandupptagningen, som skulle ha varit klar den 1 maj, är försenat på grund av sen snösmältning och minusgrader in i aprilmånad. Arbetet beräknas vara klart under maj.

Upphandling av driftentreprenader för väg och park har börjat förberedas.

Utbyggnad av Nackanäsvägen som pågår nu, har blivit 4 200 tkr dyrare än vad kostnadsuppskattning år 2000 landade på.

Idrott och fritid

Under första tertialet har idrottsanläggningarnas status och skick inventerats. Upphandling av ombyggnad av kylanläggning i Nacka ishall förbereds, med anbudsförfrågan under hösten och ombyggnad direkt i anslutning till avslutade seriespel.

Övriga förbättringar som beställts inför året är bl. a. utökat antal städdagar, nyinköp av flera fotbollsmål samt översyn av läktare och stängsel vid fotbollsplaner. Beträffande tidigare rapporter om bristerna i städningen i sporthallarna har enheten arbetat tillsammans med fastighetskontorets konsult för att komma till rätta både med planeringsmissar (i beställningen) och städresultat. Antalet faktiska städdagar ska nu korrespondera med antalet uthyrda dagar till föreningslivet. Sedan hösten 2004 finns återkommande uppföljningar med städbolaget och intresserade föreningar.

Arbetsinsatser och åtgärder bedöms ha givit goda förutsättningar för fortsatt hög badvattenkvalitet. Antalet badgäster har minskat. Minskningen beror bl a på att färre fritidshem och skolor besöker simhallen efter att de nya avgifterna införts, enligt simhallen.

Kontinuerliga samtal förs med föreningslivet, genom bl a  Nacka Idrottsallians, för att diskutera framtida behov och utvecklingsfrågor. Till hösten planeras kontakter med ett liknande forum med ideella organisationer som inte är idrottsutövare i syfte att utveckla och diskutera vilka former av stöd som behövs i framtiden.

Under tertialet diskuterades vårens verksamhet i ishallarna. Enheten kan konstatera att efterfrågan hos Nackas isföreningar är mycket god samtidigt som issäsongen blir längre. Orsaken är bl.a. att konståkningens normala tävlingssäsong pågår fram till maj och att ishockeyförbundet varskor om en längre hockeysäsong fr.o.m. hösten 2005. Ett alternativ till kommunal drift av en eller flera ishallar behöver sannolikt utvecklas.

Under hösten 2004 bjöds de fotbollsföreningar som normalt brukar boka vinterfotbollsplaner till ett samtal om tidpunkten för öppnande av vinterfotboll samt antal nödvändiga planer. Syftet var att planera för föreningarnas faktiska behov. Tyvärr försvårades sedan möjligheterna till matchspel av snö och kyla.

I april genomfördes ett öppet seminarium om resultaten av fritidsvaneundersökningen.

Kommundelens fritidsgårdar besöktes under en mätvecka av nästan 180 ungdomar. Liksom på flertalet gårdar i kommunen, är antalet besökare något lägre än i motsvarande mätning i höstas.

I slutet av januari arrangerade fritidsgårdarna och Nacka kulturcentrum ett disco i Diselverkstaden där 20% av inträdet gick till insamlingen till stöd för offren i flodvågskatastrofen.

I februari inledde fritidsgården 2:an och Kultur Nacka ett samarbete med att försöka skapa en öppen mötesplats med kulturinnehåll. Detta är ett led i att försöka skapa en attraktiv mötesplats för ungdomar över 16 år. Mötesplatsen heter Balkongen och finns på Diselverkstaden under tisdag- och torsdag kvällar mellan kl 17-21.

Under januari höll Henriksdals fritidsgård stängt för att under februari starta upp verksamheten med begränsat öppethållande. Orsaken till den plötsliga stängningen var de oroligheter som förekommit under en tid som slutligen nådde kulmen strax vid julen 2004. Sedan dess har ett nätverk bildats för att diskutera och samverka om olika gruppers behov och möjligheter. Fritidsgården har också fört ett 40-tal individuella föräldrarsamtal som tillsammans med nya stödformer t.ex. föräldrarföreläsningar och personal från Mini-maria bidrar till att fritidsgården utvecklas till en positiv öppen mötesplats för ungdomar.