Områdesnämnden Sicklaön

# Finnbergstunneln – Skrotning och bergförstärkning

## Förslag till beslut

Områdesnämnden ger exploateringsenheten i uppdrag att handla upp skrotning och bergförstärkning av Finnbergstunneln och ger exploateringschefen rätt att underteckna däri ingående avtal.

## Ärendet

Den 29 maj 2005 (§ 102) anvisade kommunfullmäktige 36 miljoner till områdesnämnden Sicklaön för gemensamma anläggningar inom norra Sickla, att finansieras av exploateringsinkomster.

Genom de exploateringsavtal som kommunen ingått för Saltsjökvarn, Danviskstrand, Finnboda varv och Finnberget har kommunen förbundit sig att genomföra de gemensamma anläggningarna inom norra delen av Sickla.

Genomförda och påbörjade anläggningar är upprustning av Kvarnholmsvägen, Rondell vid Finnbergstunneln, trappa vid Henriksdal, gång- och cykelväg utmed Svindersviken samt utmed Norra kusten.

Det återstår att genomföra del av gång- och cykelstråket samt en upprustning av Finnbergstunneln.

Finnbergstunneln är enligt bergsteknisk expertis i dåligt skick. Med hänsyn till detta genomförs upphandling av säkerhetsåtgärder som en separat inledande åtgärd. Åtgärden bör genomföras under 2005. Återstående upprustning planeras genomföras under 2006.

## Ekonomi

I exploateringsbudget för projekt 9196 gemensamma anläggningar Norra Sickla har Kommunstyrelsen anvisat ekonomiska medel för genomförandet. Budget är 1.000.000 kr.

Pia Ström-Sjöberg		Per Andersson

Exploateringschef		Exploateringsingenjör