Tertialbokslut 1 år 2008 Velamsundsstyrelsen

Verksamhetsresultat Läge: Utfallet för nyckeltalen inom området verksamhetsresultat varierar. För några saknas utfall. Utfallet för nyckeltalet om tillgängligheten ligger långt under målvärdet. Vad gäller möjligheterna till friluftsliv och rekreation överträffar utfallet målvärdet. Målvärden för några nyckeltal saknas. De kommer att fastställas under T2. Den samlade bedömningen blir därför OK. Åtgärder som genomförs och planeras är: - Utredning av möjligheterna att förbättra vägen och gångvägen. Resultatet av utredningen presenteras i maj. Styrelsen träffar de närboende kring vägen för att höra deras synpunkter. - Utredning om möjligheterna att ordna kollektivtrafik. Resultat av utredningen presenteras i maj. - Fler och bättre parkeringsplatser. - Bättre VA-försörjning. - En satsning tillsammans med näringsidkarna för att marknadsföra Velamsund. - Utveckling av Magasinets användning. - Utveckling av ridverksamheten är under utredning. - Nya vandringsspår planeras, liksom ett längre skidspår. - Skyltningen håller på att förbättras. - En skogsvårdplan kommer att tas fram tillsammans med entreprenören. Därtill planeras åtgärder för enskilda objekt. - Återskapa Rudsjön som fågelsjö, med en liten vandringsled runt sjön.

Insatta resurser Läge: Utfallet för nyckeltalen ligger i linje med målnivåerna eller bättre. Flera olika åtgärder har genomförts, genomförs och planeras för att underhålla naturreservatet. Driftentreprenaden står för ca 65 procent av Velamsundsstyrelsens totala resurser. Kommunens fastighetskontor har ansvar för fastigheterna och skötseln av dessa utgör ca 15 procent av driftkostnaderna. Den nya entreprenören, Hesselgren Park och Mark, har övertagit driftentreprenaden fr.o.m. 2 maj. Utfallet per april visar på ett underskott på knappt 59 tkr. Årsprognosen är ett nollresultat.

Ekonomi

Strategiska mål och nyckeltal

VERKSAMHETSRESULTAT A. GOD KOMMUNAL SERVICE S - A1. Tillgängligheten till Velamsund ska förbättras N - Andel av besökare, verksamma och boende som är nöjda med tillgängligheten (%) Målnivå Utfall 80 47 S - A2. Förutsättningarna för näringsidkare och verksamheter ska vara goda och utvecklas N - Omsättningsförändring för näringsidkare och verksamheter (tkr) Målnivå Utfall - - N - Omsättning /antal besökare (kr) Målnivå Utfall - - C. STOR VALFRIHET S - C1. Möjligheterna till friluftsliv och rekreation ska vara många och varierade N - Antalet besökare till området, ridverksamheten resp naturskolan (st) Målnivå Utfall - 224 N - Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation (%) Målnivå Utfall 95 100 D. GOD LIVSMILJÖ OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING S - D1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras N - Andel av sakkunniga, verksamma och boende som är nöjda med hur naturreservatet underhålls (%) Målnivå Utfall 80 -

INSATTA RESURSER H. KOMMUNAL EKONOMI I BALANS S - H1. Naturreservatet ska underhållas så att natur- och kulturvärden bevaras N - Ackumulerad avvikelse mot budget (tkr) Målnivå Utfall 0 -58 N - Uppföljning av insatta resurser för drift och underhåll (tkr), avvikelse mot budget Målnivå Utfall 0 0 N - Uppföljning av planerade investeringsåtgärder (tkr) Målnivå Utfall - -

Verksamhetsberättelse

Styrelsens arbete med att förvalta och utveckla Velamsund fortsätter som planerat. Flera åtgärder genomförs och planeras. Styrelsen har regelbundna träffar med intressenterna i Velamsund. Ett förvaltningsråd med representanter för de större intressenterna har bildats. Förvaltningsrådet kommer att höras i frågor som gäller områdets förvaltning och utveckling. Rådet är ett rent samrådsorgan och har ingen beslutanderätt. Upphandlingen av driftentreprenaden avslutades i februari med att styrelsen tecknade avtal med en nygammal entreprenör. Den nya entreprenören, Hesselgren Park och Mark, som tidigare var underentreprenör till Din skärgård tog över driftentreprenaden den 2 maj.