| PROJEKT | ANSVAR | VIKTIGT DATUM | AKTIVITET | PROJEKT START | I BRUK | ANM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nytt ridhus | FAK | Bygglov 17/2 | Upphandling | Maj 2010 | Löpande |  |
| Ombyggnad stall | FAK |  | Upphandling | oktober 2010 | Löpande |  |
| Entré Herrgård | VES | VES 17/5 | Landskapsarkitekt | Hösten 2010 | Löpande |  |
| Herrgårdsträdgård | VES, LG, Mats Grönvik | VES 17/5 | Program tas fram | Under 2010 | Löpande |  |
| Café Insjön, fd Guns Tvättstuga | LG, FAK | Lov snarast | Ritningar tas fram | Våren 2010 | Maj 2010 |  |
| Lekplats/hygienområde med duschar | LG, Mats Grönvik | Lov snarast | Program tas fram | Sommaren 2010 | 2011 |  |
| Magasinet | LG, FAK | Arkitektuppdrag våren 2010 | Utvecklingsplan, utflytt av verksamheter, avtal nya aktörer | Hösten 2010 | Våren 2011 |  |
| Maskinhall, Sandfickan | Anders Hesselgren, FAK | Projektstart, våren 2010 | Ritningar, dispens, bygglov | Hösten 2010 | Våren 2011 |  |
| Ny P-plats, läge: Nygärdet | Bruno Taxén | Marklov, dispens snarast | Anläggning | Våren 2010 | Sommaren 2010 |  |
| Gårdsbutik | LG |  | Konsensus, omflyttning | Hösten 2010 | Våren 2011 |  |
| Gästbrygga | Långa Raden, LG, FAK | VES 17/5 | Förslag tas fram, provtagning | Hösten 2010 | Sommaren 2011 | Flera alternativa lösningar |
| Fiskartorpet | Långa Raden, LG, FAK |  | Program tas fram | Våren 2010 | Sommaren 2011 |  |
| Långa Raden, reparation, ombyggnad kök | Långa Redan, FAK | Ombyggnadslov snarast | Upphandling, renovering | Tidig vår 2010 | Vår/försommar 2010 |  |
| Knarrnäs/Kärrtorp Rastplats, översyn | VES, FAK |  | Analys, plan, programförslag |  |  |  |
| Skyltprogram, hela området, inklusive alla leder | LG, Thomas Sass |  | Inventring Upphandling | Vinter 2010 | Vår/försommar 2010 |  |
| Vandringskartor, promenadförslag | LG, Thomas Sass |  | Inventering Produktions-utläggning | Vinter 2010 | Vår/försommar 2010 |  |
| Fortsatt utveckling av idéer, analys av nya önskade aktörer | LG |  | Sammanställning | 2010 | 2010 |  |
| Områdesaktiviteter: - Kajakfestival (Boo) - Valborgsmässoafton - Skördefest - Julmarknad | LG, Styrgrupp, alla aktörer |  |  | 2010 |  |  |