# Detaljplan för del av Älta 14:27 m fl, Stensövägen i Älta

| Projektledare, planenheten: | Elisabeth Rosell |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Claes-Göran Herrgård |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Program, godkännande | 05-05-09 | KS | Program för området kring Älta Centrum inkl Älta 14:27 m fl |
| √ | Start-PM, detaljplan, tillstyrkan | 05-09-14 | ONÄ | Start-PM för Älta 14:27 m fl |
| √ | Start-PM, detaljplan, godkännande | 05-10-31 | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 06-05-17 | ONÄ |  |
| √ | Yttrande, samråd | 06-08-08 | KS | Ingen erinran |
| √ | Detaljplan, utställning | 06-10-15 | ONÄ |  |
| √ | Yttrande , utställning | 06-12-05 | KS | Ingen erinran |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |