# G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Center), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Exploateringsenheten i november 2006, justerad januari 2007

### ALLMÄNT

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive speciallag.

### DETALJPLANEN

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för ny bebyggelse med 6 st friliggande småhus, att parkeringsbehovet för områdets verksamheter ordnas långsiktigt. Allmänhetens tillgång till strandpartiet längs Moranviken säkras genom ett sammanhållet gångstråk. Vidare ska markanvändningen av Neglinge Center anpassas till de verkliga förhållandena.

### ORGANISATORISKA FRÅGOR

#### Preliminär tidsplan

Samråd	1:a kv 2005

Utställning	4:e kv 2006

Kommunfullmäktiges antagande	2:a kv 2007

Allmänna anläggningar färdiga	4:e kv 2007

Utbyggnaden av bostäder och strandpromenad kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Den preliminära tidsplanen förutsätter att detaljplanen inte överklagas.

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft.

#### Ansvarsfördelning

Nacka kommun ska genom Tekniska nämnden vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatu- och park/naturmark inom planområdet. Ägaren av fastigheten Baggensudden 7:8 (nedan benämnd exploatören) ska vara huvudman för kvartersmarken. Tekniska nämnden är huvudman för det allmänna VA-nätet och Nacka Energi för det allmänna el-nätet.

Detaljplaneavtal har upprättas mellan kommunen och exploatören.

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska reglera parternas kostnadsansvar och ansvar för genomförande av detaljplanen. Avtalet reglerar frågor om marköverföringar, servitut, utbyggnad av strandpromenad, gångväg och lekplats, skydd av mark och vegetation samt utbyggnad av dagvattenledning m.m. Avtalet ska vidare ge anvisningar om bl.a. tidsplan, fastighetsbildning, avgifter för VA-anslutning, myndigheter och andra kontaktorgan i frågor som rör genomförandet. Exploateringsavtalet ska antas av kommunfullmäktige innan detaljplanen antas.

Kommunen och exploatören svarar för drift och underhåll av sina respektive anläggningar.

### GENOMFÖRANDEORGANISATION

#### Mark- och avtalsfrågor

Markfrågor handläggs inom kommunen av Fastighetskontoret medan exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av Miljö & Stadsbyggnad, exploateringsenheten.

#### Fastighetsbildning m.m.

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun.

#### Bygglov och bygganmälan

Ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnas även bygganmälan innan byggstart och efter godkänt bygglov. Samråd i bygglovfrågor kan ske med Miljö & Stadsbyggnad, bygglovenheten. Nybyggnadskarta kan beställas hos lantmäterienheten på Miljö & Stadsbyggnad.

#### El/energi

Nacka Energi svarar för utbyggnad, drift och underhåll av elektriska ledningar.

### FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Detaljplanen berör fastigheten Baggensudden 7:8 som ägs av Fastighets KB Trädgårdsmästaren 4 samt del av Baggensudden 2:1 som ägs av Nacka kommun. Detaljplanen kommer att leda till justeringar av fastighetsgränser genom fastighetsreglering mellan Baggensudden 7:8 och Baggensudden 2:1. Sex stycken fastigheter för bostadsändamål bildas genom avstyckning från fastigheten Baggensudden 7:8. Fastighetsplan bedöms inte bli nödvändig.

Inom kvartersmarken kommer det att finnas anläggningar som skall vara gemensamma för flera fastigheter. Gemensamhetsanläggning ska bildas för den gemensamma in- och utfarten till de tillkommande bostäderna och den större parkeringen (g1). Gemensamhetsanläggning ska även bildas för gårdsgata, VA-ledningar, plantering och sophus för de tillkommande bostäderna (g2).

Exploatören skall söka lantmäteriförrättning för avstyckning enligt fastighetsbildningslagen och bildande av gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen. Förvaltning av gemensamhetsanläggningarna ska ske av en eller flera samfällighetsföreningar.

Servitut för brygganläggning till förmån för Baggensudden 7:8, samt servitut till förmån för Baggensudden 2:1 för strandpromenad ska upplåtas. Servituten regleras i exploateringsavtal.

Planområdet berörs till en del av strandskydd enligt miljöbalkens sjunde kapitel. Framställning ska göras till länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet inom planområdet för berörda delar av strandpromenaden och vattenområde.

### TEKNISKA FRÅGOR

#### Trafikanläggningar

Gator som skall betjäna planområdet är den befintliga Vikingavägen och planerad ny kvartersgata inom bostadsområdet.

#### Park och natur

Söder om den tillkommande bebyggelsen anläggs en allmän småbarnslekplats samt en allmän gångväg från Vikingavägen till lekplatsen, väster om tillkommande bebyggelse. Anläggningarna ska bekostas och utföras av exploatören.

Detaljplanen innehåller ett naturområde. Exploatören ska ombesörja röjning och städning av området. Kommunen svarar sedan som huvudman för drift och underhåll av detta område.

#### Strandpromenad

En strandpromenad ska anläggas utmed bergskanten längs med Moranviken och förbinda de redan utbyggda partierna med den del som ligger inom fastigheten Baggensudden 7:8, för att säkra allmänhetens tillgång till strandpartiet. Anläggningen ska utföras och huvudsakligen bekostas av exploatören. Kostnadsfördelningen regleras i exploateringsavtalet. Denna del av strandpromenaden utgör allmän anläggning och kommunen svarar som huvudman för drift och underhåll. 

För den del av strandpromenaden som ligger inom fastigheten Baggensudden 7:8 regleras allmänhetens tillgänglighet genom s.k. x-område på kvartersmark. Drift och underhåll regleras i särskilt servitutsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Brygganläggningen inom kvartersmarken ska förlängas fram till fastighetsgränsen.

#### Parkering

Detaljplanen förutsätter att all parkering anordnas på kvartersmark.

#### Vatten och avlopp

De tillkommande bostäderna ska anslutas till förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp i Vikingavägen.

#### Dagvatten

Området för de tillkommande bostäderna samt parkeringsplatsen ska anslutas till det kommunala dagvattennätet. Dagvatten från parkeringsytor ska passera oljeavskiljare placerad inom kvartersmark före anslutningen till kommunens dagvattennät.

Allmän dagvattenledning ska anläggas från Vikingavägen till den lågt belägna delen av naturområdet söder om den planerade bebyggelsen. Vatten från denna lågt belägna del av naturområdet ska avledas till kommunens ledningsnät. Anläggningen ska utföras och bekostas av exploatören. Ansvar och utförande regleras i exploateringsavtal.

#### Uppvärmning

Varje fastighet ordnar med sin egen uppvärmning. Vattenburna system förutsätts.

#### Avfallshantering

Förutsättningar för källsortering ska finnas. Även under byggtiden skall källsortering ske av bygg- och rivningsmaterial. Sophämtning ska ske vid avsedda platser.

### EKONOMISKA FRÅGOR

Det ekonomiska ansvaret för utbyggnad av strandpromenad och lekplats mm, dagvattenavledning, samt teknisk kontroll och besiktning, fastighetsbildning m.m. regleras i exploateringsavtalet.

Anslutningsavgifter för va, el, tele m.m. debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.

Exploateringsenheten

Pia Ström Sjöberg

Exploateringschef