# Detaljplan för del av Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Center), Saltsjöbaden, Nacka kommun

| Projektledare, planenheten: | Per Jerling |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Pia Ström Sjöberg (Anna Kuling) |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, tillstyrkan | 030910 | ON |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 031103 | KS |  |
| √ | Detaljplan, samråd | 041207 | ON |  |
| √ | Yttrande, samråd | 050315 | KSAU |  |
| √ | Detaljplan, utställning | 060919 | ON |  |
| √ | Yttrande, utställning | 061205 | KSAU |  |
| √ | Detaljplan, godkännande | 070214 | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan | 070326 | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan | 070326 | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal | 070423 | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande | 070423 | KF |  |

Per Jerling