# Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen

| Projektledare, planenheten: | Therese Martinsson |
| --- | --- |
| Handläggare, exploateringsenheten: | Pia Ström Sjöberg |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 050426 | ON |  |
| √ | Start-PM, godkännande | 050822 | KS |  |
| √ | Delegation av antagande | 050912 | KF | Antagande delegerat till områdesnämnden Sicklaön |
| √ | Detaljplan, samråd | 051115 | ON |  |
| √ | Yttrande, samråd | 060117 | KSAU |  |
| √ | Detaljplan, utställning | 060418 | ON |  |
| √ | Yttrande , utställning | 060530 | KSAU |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan | 070130 | KSAU |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan | 070212 | KS |  |
| √ | Information exploateringsavtal | 070214 | TN |  |
| √ | Exploateringsavtal | 070305 | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | MSN |  |