Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Översynen av förnyelseplaneringen – reviderad tidplan

## Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar till protokollet informationen om förslaget till reviderad tidplan för den återstående förnyelseplaneringen.

Bakgrund

Arbetet med översynen av förnyelseplaneringen har resulterat i ett utkast till reviderad planeringsstrategi (se separat dokument) samt en reviderad tidplan för det återstående förnyelsearbetet, se sid 2. Karta med de berörda områdena bifogas, sid 3.

Vid upprättandet av tidplanen har vi utgått ifrån att plan- och exploateringsenheterna kan arbeta med mellan 13 och 14 förnyelseplaner samtidigt. Det innebär att hälften av resurserna avsätts för att samtidigt arbeta med hälften av förnyelseområdena. Tidplanen utgår därmed ifrån att resurserna på berörda enheter håller sig på samma nivå under hela perioden efter en inledande ökning på exploateringsenheten samt att arbetssättet är detsamma som idag.

I början av perioden ligger fokus på genomförandet av planer som kommit en bit på väg i processen. Vartefter projekt avslutas kan nya planprojekt påbörjas vilket medför ett ökat fokus på planarbetet. Därefter är fördelningen ganska jämn fram till slutet av perioden, då fokus naturligtvis ligger på genomförandet av de förnyelseplaner som ligger sist i tågordningen.

När tidplanen har behandlats av MSN kommer själva rapporten att revideras, färdigställas och förankras politiskt under början av hösten 2007. De tider som redovisas i utkastet till rapport stämmer inte överens med det senaste utkastet till tidplan och kommer därför att justeras efter förankringen av tidplanen i MSN.

PLANENHETEN

Anders Ekengren			Andreas Totschnig
Stadsbyggnadsdirektör			Översiktsplanerare

Utdrag ur Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo

Planeringsläget i januari 2001.

Bokstavsområdena i Boo