# Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tertialbokslut 2, 2007

## Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner tertialbokslut 2.

| ## Verksamhetsresultat | Läge | OK |
| --- | --- | --- |

### Analys

Nämnden har haft 10 sammanträden. Ärendevolymen inom miljö & stadsbyggnad är oförminskat stor. Antalet inkomna ärenden är ungefär som förra årets höga nivå och hitills har nämnden tillstyrkt till antagande eller antagit 27 detaljplaner – de allra flesta med enkelt förfarande. Viktiga principiella frågor har också avhandlats bl.a. har riktlinjer för skyltar, souterräng våningar och nybyggnadskartor beslutats. Dokumenthanteringsplaner för nämndens verksamhetsområde har godkänts

I miljö- och stadsbyggnads kvalitetssystem ingår att utveckla metoder för att kontinuerligt följa upp handläggningstider. Utfallet för tertial 2 visar, främst när det gäller bygglov och lantmäteriärenden, på alltför långa handläggningstider. För bygglov är det dock en klar förbättring jämfört med tertial 1. Orsakerna till de långa handläggningstiderna hänger främst samman med stor ärendeinströmning, inskolning av personal samt behov av utveckling av organisation och arbetsrutiner. Nacka är inte ensam om att ha bekymmer inom dessa områden. Situationen är likartad för flera av våra grannkommuner. Förutsättningarna för förbättringar redan under året är ändå goda som en följd av de förändringar som redan införts.

Handläggningstiderna för planärenden har under de senaste åren blivit allt mindre utdragna. Men med tanke på att det är relativt få som mäts i varje uppföljning kan dock enskilda ärenden få ett stort genomslag. Detta gäller särskilt de alltför långa tiderna för förnyelseplanerna. För närvarande pågår en översyn av metodik och tidplanering för de ca 30 förnyelseområdena som återstår. Syftet är att snabba upp förnyelseplaneringen och att göra en realistiskt tidplan som på ett trovärdigt sätt kan kommuniceras till alla berörda.

Kommuninvånarnas uppfattning om kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen har förbättrats i året attitydundersökning trots stora problem att hålla tidplaner i det omfattande stadsbyggandet. För att öka tempo och kvaliteten pågår ett genomgripande projekt som syftar till att införa en ny arbetsmodell för stadsbyggnadsprojekt som bl.a. kommer att underlätta införande av mer effektivt IT-stöd. Det pågår också ett försök med att införa en modell för prioritering av projekt. Syftet är främst att anpassa ambitionen till befintliga resurser och arbeta mer koncentrerat och effektivt. Enskilda projektledare kan därmed få en rimligare arbetsbörda.

De förtroendevaldas uppfattning om kvaliteten i beslutsunderlagens redovisning av konskekvenser för livsmiljön och hållbar utveckling har också förbättrats sen den senaste mätningen 2005. Särskilda insatser behöver dock göras när det gäller redovisning av hälsokonsekvenser.

| ## Insatta resurser | Läge | OK |
| --- | --- | --- |

### Analys

Årsprognosen för Miljö & Stadsbyggnadsnämnden som helhet är i detta tidiga skede ett mindre överskott. Det är främst projektbudgeten som troligen inte kommer att förbrukas fullt ut bl.a. beroende på bristen på utredande personal. Rekrytering pågår dock. Däremot verkar själva nämndverksamheten ge ett underskott på ca 0,5 Mkr bl.a. eftersom budgeten saknat poster för strategiska IT-kostnader ca 0,14 mkr och kostnader för arkiv & registratur ca 0,12 mkr.

Produktiviteten för ett antal ärendetyper är tillfredställande så vitt vi kan bedöma vid jämförelser med andra kommuner. Här saknas dock relevanta mått för produktiviteten inom stadsbyggnadsprojekten. Arbetet med projektprioriteringsmodellen synliggör på ett tydligt sätt inom vilka kompetensområden vi har flaskhalsarna och behöver förstärka.

### Ekonomi

| Verksamhet, tkr Kostnader (-) Intäkter (+) | Jan-aug 2007 |  |  | Helår 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intäkter | Kostnader | Netto | Prognos | Budget | Avvikelse |
| Nämnd och nämndstöd |  | -1 936 | -1 936 | -3 000 | -2 500 | -500 |
| Myndighetsproduktion (löpande verksamhet) |  | -9 426 | -9 426 | -14 140 | -14 140 | 0 |
| Projektverksamhet |  | -1 269 | -1 269 | -4 000 | -5 065 | 1 065 |
| Summa |  | -12 631 | -12 631 | -21 140 | -21 705 | 565 |

## Strategiska mål och nyckeltal

| Övergripande mål | Strategiskt mål/nyckeltal | Målvärde | Utfall | Läge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verksamhetsresultat (Läge: OK) |  |  |  |  |
| God kommunal service | Handläggningstider;* Bygglov Detaljplaner (normala) Detaljplaner (enkla) Fastighetsbildning Nybyggnadskartor Livsmedelsärende Enskilda avlopp Värmepump | 10 veckor 140 kal.dgr 28 kal.dgr | 11,6 veckor 35 månader 11 månader 210 kalenderdagar 66 kalenderdagar 89 % inom 4 veckor 40 dagar 8 dagar | Har brister |
| God livsmiljö och hållbar utveckling | Andel kommuninvånare som är nöjda med kommunens sätt att sköta samhällsplaneringen (attitydundersökning 2007) | 70 % | 67 % | OK |
| God livsmiljö och hållbar utveckling | Andel förtroende valda som anser att beslutsunderlaget inom samhällsbyggnad visar allt tydligare konsekvenser för hälsa, en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling (politikerenkät 2007) |  | 53 % (35 % år 2005) | OK |
| Insatta resurser (Läge: Bra) |  |  |  |  |
| Kommunal ekonomi i balans | Hålla budget | Res. ≥ 0 | 0, 6 | Bra |
| Effektivt resursutnyttjande | Produktivitet; antal ärenden per handläggare (årstakt) Bygglov Miljö Fastighetsbildning | 138 | 151 189 34 | OK |

# * Handläggningstiderna för fastighetsbildning och nybyggnadskartor har börjat mätas i kalenderdagar istället för arbetsdagar då det bedömts vara mer relevant ur ett kundperspektiv. Det tidigare beslutade målvärdet anges i denna sammanställning också i antal kalenderdagar.

Anders Ekengren			Farzad Alidoost

Stadsbyggnadsdirektör			Ekonom