Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Projektdirektiv för kustplan

## Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen till protokollet.

## Bakgrund

Nacka kommun har i förhållande till kommunens yta en lång kuststräcka. Kommunen har, och står inför, en stor befolkningstillväxt. Den sker, och kommer att ske, i fritidsområden som permanentas och förtätas och i samband med nyexploatering. En stor del av dessa områden är belägna i kustområdet. I takt med att fler och fler stränder ianspråktas för bebyggelse blir det än mer viktigt med strategier för hur kvarvarande stränder ska exploateras, bevaras respektive förvaltas.

Inom kustområdet finns många intressen som behöver kunna samsas, bl a boende, kommunikationer, friluftsliv, båtliv och turism. Det finns ett behov av att hitta strategier för att kunna göra avvägningar mellan dessa intressen.

Det finns flera riksintressen inom kustområdet, som i många fall är överlappande, och där det finns ett behov av att göra en avvägning mellan dessa.

Kunskapen om naturvärdena i kustzonen är bristfällig, och då särskilt vad gäller undervattensmiljön.

Den antagna översiktsplanen för Nacka kommun från 2002 hanterar kustfrågorna i mycket begränsad omfattning, och hanterar inte alls havsvattenområdena. I samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen konstaterades att det behövs en översyn av strandskyddet och en blåstrukturplan.

Den politiska majoriteten i kommunen har i sitt Majoritetsprogram för Nacka 2006-2010 tagit upp att frågor som rör båt- och marinföretag, besöksnäring, tillgång till stränder, tysta områden och kollektivtrafik till sjöss är viktiga att hantera.

## Sammanfattning

Kustplanen är tänkt att utgöra en av flera sektorsplaner som sedan ska arbetas in i revideringen av den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet med kustplanen för Nacka kommun är att den ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling i kustområdet med balans mellan ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen. Syftet kan brytas ner i följande delsyften:

- Öka kunskapen och medvetenheten om kustens speciella förutsättningar både på land och i vatten.

- Belysa samverkande och motstående intressen och göra avvägningar för att värna de allmänna intressena.

- Redovisa lämplig mark- och vattenanvändning för bevarande, förtätning och nyexploatering samt redovisa områden som kräver särskild förvaltning.

Kustplanen bör omfatta kommunens hela kust- och vattenområde, förutom sjöarna. Kustplanen bör framförallt fokusera på riksintressen, strandskydd, naturmiljö, kulturmiljö, bebyggelse, friluftsliv, båtliv, turism, kollektivtrafik till sjöss och miljö- och riskfaktorer. Projektet är tänkt att pågå från februari 2008 till november 2009.

I budgeten för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finns 1 600 000 kr avsatt för kustplanen, varav 800 000 kr år 2008 och 800 000 kr år 2009.

Projektdirektivet finns som bilaga.

Andreas Totschnig		Lina Malm

Planchef			Översiktsplanerare