Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens internbudget för 2008

Förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer redovisat förslag till internbudget för år 2008.

Budgetramar

Förslaget till budgetram för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) år 2008 är 22 889 tkr vilket är knappt 1, 2 Mkr eller drygt 5 % mer än innevarande år. Ramförslaget pekar ut följande ändringar av anslagsnivån;

nämnd och nämndstöd höjs med 500 tkr vilket innebär en anpassning till kostnadsläget och tidigare budgetmissar

verksamheterna (resultatenheterna) höjs med 2 000 tkr i första hand för att förbättra tillsynen inom miljö och bygglov

särskilda projektmedel minskar med 1 765 tkr vilket stämmer överens med den planerade ambitionsnivån för de strategiska projekten och utredningarna

en pris- och lönekompensation på 2 % vilket innebär ca 450 tkr för de skattefinansierade delarna.

Då huvuddelen av de verksamheter som MSN ansvarar för är avgiftsfinansierade – Miljö & Stadsbyggnad omsätter ca 75 MKr – har taxenivåer etc större påverkan på verksamheten och kommunens ekonomi än anslagen. Den måttliga anslagsförstärkning som ändå föreslås har främst bäring på tillsynsverksamheten som under många år har urholkats. För dessa delar innebär de höjda anslagen en mycket tydlig höjning av ambitionsnivån helt i linje med de intentioner som nämnden uttryckt. Bland annat kommer ärendebalansen för anmälningsärenden inom bygglov kunna minskas väsentligt (här har vi fått JO kritik för långa handläggningstider). En annan viktig effekt är att den planerade tillsynen inom miljöområdet kommer att kunna hålla en rimlig nivå i förhållande till alla ”brandkårsuttryckningar” som dominerat de senaste åren.

Förslag till internbudget för 2008

Internbudgeten är indelad i tre olika budgetkategorier; nämnd och nämndstöd, anslag för vissa löpande uppgifter som utförs vid resultatenheterna och särskilda medel för projekt och tillfälliga satsningar (se bilaga). De sistnämnda medlen disponeras efter särskilda beslut (normalt som delegation till stadsbyggnadsdirektören) och ersättningarna till resultatenheterna utbetalas med 1/12 varje månad.

Höjningen av anslaget för nämnd och nämndstöd avser främst att täcka kommungemensamma kostnader för strategisk IT och arkiv/registratur som inte budgeterats i år.

Lantmäteriverksamheten föreslås få 350 tkr mer bl.a. för att täcka kostnaderna för införande av nytt lägenhetsregister och nytt referenssystem.

Bygglov föreslås tillföras 900 tkr bl.a. för att arbeta av balansen av äldre anmälningsärenden, satsningar på energideklarationer och mer information samt täcka kostnaderna för trädfällningsloven.

Miljöenheten förslås förstärkas med en knapp miljon bl.a. för expertstöd åt Beredningen för hållbar utveckling, mer planerad tillsyn, underhåll av Miljö-GIS och utveckling av webben.

Teknik- och stadsbyggnadsstaben föreslås få 100 tkr extra för att arbeta med införandet av en ny informationsstrategi för MSN.

Projektprogram

Bland annat som följd av majoritetsprogrammet och fjolårets aktualiseringsprövning av översiktsplanen föreslås ett program och budget för några särskilda projekt inom miljö- och stadsbyggnadsområdet;

Ett nytt kulturmiljöprogram behöver tas fram bl.a. för att det befintliga är gammalt och det finns behov av att mer väga in nya krav och det ökade bebyggelsetrycket.

Efterfrågan på Nackas kuster är stor och många frågeställningar behöver belysas i en sektorplan för kusten. Var kan marina verksamheter och bryggor lokaliseras, hur ser strandskyddet ut och hur ska det tillämpas, var finns värdefulla natur och kulturvärden, vad blir effekten av landhöjning / klimatförändringar etc?

En förstudie och fortsatt planering av kollektivtrafiken i Ost-sektorn blir en följd av den idéstudie om kapacitetsstark kollektivtrafik som tagits fram i samarbete mellan SL, Stockholm stad och Värmdö och Nacka kommuner.

En samlad plan för trafiken kommer att behövas inför en ny översiktplan.

I en grönstrukturplan ska bl.a. viktiga grönområden, ”gröna kilar” och tilltalande naturpassager mellan bostadsområden identifieras och säkerställas.

I ett treårs projekt för mer kundanpassad och samordnad tillsyn inom miljöområdet kommer ett antal olika nya metoder och arbetssätt prövas och utvärderas.

Verksamheterna vid MSN borde i ökad utsträckning kunna bidra till en effektivare energianvändning, Ett förslag finns att genomföra ett utvecklingsprojekt för att se vilka insatsområden som skulle kunna var lämpliga.

Åren 2009-2010 är det lämpligt att sammanställa de olika sektorplanerna och synkronisera översiktplaneringen med den nya RUFSen i en ny översiktsplan.

I aktualiseringsbeslutet för översiktplanen pekas förutom ovanstående ett antal områden ut för framtida fördjupningar. Dessa är bl.a. utveckling av arbetet med statistik och prognoser, större beredskap för förskolor och skolor samt LSS- och äldreboenden, Bergs oljehamn, centrumutveckling samt Kommunens framtida markinnehav/markpolitik. Genom en projektreserv finns vissa medel för att ev. göra insatser inom dessa och andra oförutsedda områden.

Preliminär tidplan och budget för vissa miljö- och stadsbyggnadsprojekt

| Aktivitet | 2008 | 2009 | 2010 | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulturmiljöprogram | 500 |
|  | 500 |
| Kustplan | 800 | 800 |
| 1600 |
| Kollektivtrafik OST | 400 | 400 |
| 800 |
| Trafik- FÖP |
| 600 | 600 | 1200 |
| Grönstrukturplan | 400 | 400 |
| 800 |
| Kundanpassad tillsyn | 300 | 300 |
| 600 |
| Energifrågor inom M&S | 500 |
|  | 500 |
| Ny översiktsplan |
| 600 | 800 | 1400 |
| Projektreserv | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| Summa: | 3300 | 3500 | 1800 | 8600 |

Anders Ekengren

Stadsbyggnadsdirektör

Bilaga: Internbudget 2008