Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Information om prioritering av stadsbyggnadsprojekt

## Förslag till beslut

Informationen om den uppdaterade listan över prioritering av stadsbyggnadsprojekt noteras till protokollet.

## Sammanfattning

Listan över vilka stadsbyggnadsprojekt som är aktiva i olika skeden respektive befinner sig i vänteläge har uppdaterats, främst med anledning av ny arbetsmetodik för och prioritering av förnyelseplanering. Vissa övriga projekt har försatts i vänteläge. Eftersom bemanningen på Miljö och stadsbyggnad samt Teknik ännu inte har kunnat anpassas fullt ut kommer övriga projekt att behöva drivas i lägre tempo än önskvärt.

## Förändringar i prioriteringslistan

I december tillstyrkte Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ett förslag till ny arbetsmodell för förnyelseplaneringen. Motivet var att ytterligare snabba upp processen. Samtidigt uttalades att förnyelseplaneringen måste prioriteras upp i förhållande till övriga projekt.

Vid den påföljande revideringen av projektlistan har följande förändringar gjorts:

- Nya projekt har tillförts listan:

  - Saltsjöbanan

  - Fisksätra målbild

  - Igelboda station

  - Depå Fisksätra/Igelboda

  - Likriktarstation vid Ringvägen

  - Kustplan

  - Grönplan

  - Tollare 2:2, Tollareängen (tidigare del av Tollare)

  - Stensö udde (tidigare del av Stensövägen)

- Samtliga förnyelseprojekt där start-PM finns beslutat har givits status som aktiva. Arbetet kommer att starta successivt under våren. Nya aktiva projekt:

  - Område W

  - Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I

  - Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J

  - Område G, del av Kummelnäs

  - Bågvägen, Åbroddsvägen

  - Munkkärrsvägen, Område H

  - Långvägen-Skymningsvägen

- Av övriga projekt har sex stycken försatts i vänteläge. Det är projekt där bindande avtal ännu saknas, kommunen äger marken, är överklagade eller väntar på agerande från någon annan och som annars bedöms som lägre prioriterade:

  - Del av Älta 10:1 m.fl. Älta C parkering

  - Del av Neglinge 2:1 Båthall

  - Stensö udde

  - Fisksätra Stena

  - Orminge 1:58 m.fl. Ältadalen bostäder

## Resursbehov, konsekvenser

För att driva samtliga aktiva projekt med acceptabla och realistiska tidsplaner finns behov att anlita externa konsulter i betydande omfattning. Behovet av egen personal har analyserats mot bakgrund av detta. De största behoven av förstärkning finns fortfarande på exploateringsenheten samt inom park och natur, trafik, väg och VA. Såväl rekrytering som anlitande av konsulter pågår, men trots detta finns stor risk att vi är tillbaka i ett läge där tidplaner inte kan hållas. I det läget kommer förnyelseplaneringen fortsättningsvis att prioriteras tydligare än förut.

Den nya prioriteringslistan bifogas.

Pia Ström Sjöberg

Exploateringschef

|  | Prioritering av stadsbyggnadsprojekt 2008-02-05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Projektnamn: | Område | f=förnyel-seomr ö=övrigt | a=aktivt v=väntar |
|  | Utbyggnad pågår |  |  |  |
| 9399 | Skola i Södra Boo, Tollare 1:16 | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a |
| 9381 | Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9405 | Orminge Hantverkshus | Boo C | ö | a |
| 9390 | Lilla Björknäs etapp 2 | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9190 | Shurgard Skvaltan, Sicklaön 172:1 | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9188 | Vattenverksvägen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9164 | Saltsjöqvarn | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9165 | Stubbsund, Sicklaön 374:1 | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9166 | Järla Sjö | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9168 | Sickla sjö, Sicklaön 360:1, Glassbolaget | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9171 | Finnboda Varv | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9180 | Norra Lillängen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9183 | Barnhemsvägen | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9184 | Marinstaden | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9192 | Forum Nacka | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9196 | Norra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9209 | Område vid Tallidens skola | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9211 | Sicklaön 83:32 Uddvägen | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9212 | Uddvägens Upprustning | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9305 | Lillsvängen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9312 | Område X Djurgårdsvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9321 | Boo kommunalhus | Boo C | ö | a |
| 9327 | SV Lännersta 1A | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9328 | SV Lännersta 1B | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9342 | Evedalsvägen/Solbrinken | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9346 | Lillebo | Boo N, Insjön Kil | f | a |
| 9347 | Insjön II | Boo N, Insjön Kil | f | a |
| 9356 | Lilla Björknäs etapp 1 | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9380 | Gundersbergsvägen | Boo V, Björknäs | f | a |
| 9391 | Drabantvägen-Kadettvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9394 | Kil 1:1-Waldorfskolan(numera Idunskolan) | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9396 | Lidl orminge 61:1 | Boo C | ö | a |
| 9397 | SV Lännersta 1A-strandpromenad | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9506 | Rösunda 2:2 Karl Gerhards väg | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9527 | Saltsjöbadens station o Restaurangholmen | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9551 | Saltsjöbadens angöring | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9347 | Insjön II-exploateringsområde | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
|  | Utbyggnad ska påbörjas |  |  |  |
| 9621 | Detaljplan för del av Älta 14:27 m.fl. Stensövägen | Älta | ö | a |
| 9398 | Blåmes Område S | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9528 | Älgö | Saltsjöbaden | f | a |
| 9213 | Strandpromenad Marinstaden-Vikdalen | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9363 | Del av Bo 1:70, Boo gårds lada | Boo S, Bo Gård | ö | a |
| 9102 | Ekudden, Sicklaön 140:6 mfl | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9609 | Södr Hedvigslund | Älta | ö | a |
| 9374 | Dalkarlsvägen-Ripvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9311 | Rensätra | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9368 | Del av Kil 1:1, bostäder söder om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9384 | Lövberga | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9144 | Del av Ektorps centrum, Sicklaön 202:9 m.fl. | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9134 | Ekdungen | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9142 | Detaljplan för Sicklaön 34:1 m fl, Prinsessvägen | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9505 | Neglinge Center | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9367 | Del av Kil 1:1, bostäder norr om Värmdövägen | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9407 | John Wibergs väg, gångbana | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a |
| 9195 | Södra Sickla gemensamma anläggningar | Sicklaön Västra S | ö | v |
| 9330 | Liljekonvaljen IV | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9320 | Område Y och Z | Boo S, Bo Gård | f | v |
| 9408 | Västra Eknäs, gångbana | Boo V, Eknäs Tollare | f | v |
|  | Projektavslut |  |  |  |
| 9130 | Österleden Ringlederna | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9143 | Del av Sicklaön 40:11, Alphyddan | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9307 | Västra Eknäs | Boo V, Eknäs Tollare | f | a |
| 9112 | NACKA STRAND | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9118 | ÖSTRA SKURU I (Brf Kungen ingår) VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9120 | TORSPARKEN | 0 | ö | a |
| 9137 | SICKLA SLUSS | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9138 | SICKLA BRO | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9139 | Planiavägen | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9150 | DANVIKS STRAND | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9152 | Norra Skogalund | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9159 | NACKA STRAND II,Bostäder vid Gustavshög | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9162 | SICKLAÖN 146:4 MFL, JÄRLA LILLTOMT | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9167 | DAHLIAN | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9172 | NACKA BRO VILANDE | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9175 | Daggkåpan | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9177 | Finnberget | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9178 | Nacka Sjukhus | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9181 | Atlas Copco | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9187 | DUVNÄS UDDE, SICKLAÖN 208:24 NACKA SJÖSCOUTKÅR. VILANDE | Sicklaön Östra S | ö | a |
| 9303 | Alskogsvägen Rödhakevägen | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9304 | Björknäs 1:861 | Boo V, Björknäs | ö | a |
| 9318 | Gnejsvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9324 | Porfyrvägen | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9325 | Detaljplan Åsastigen VILANDE | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9331 | Fregattvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9332 | KVARNSJÖN VILANDE | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9341 | ABBORRVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9352 | Kummelnäs industriområde, utvidgning | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a |
| 9353 | Rubinens Förskola | Boo C | ö | a |
| 9360 | Kvarnbergsvägen | Boo N, Kummelberget-Lövberga | f | a |
| 9369 | FÄBODVÄGEN / SÄTERVÄGEN | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9370 | Sergelvägen Tessinvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9372 | Mellanvägen Ekallén | Boo S, Lännersta | f | a |
| 9376 | Galärvägen | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9392 | BOO 2:1, BOO BACKE | Boo C | ö | a |
| 9503 | NORRA SKOGSÖ | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9525 | SALTSJÖBADENS SJUKHUS Rösunda 36:32 | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9529 | SPORT- OCH KULTURHALL, GRÖNA DALEN | Fisksätra | ö | a |
| 9549 | TIPPEN, SLUTREGLERING SALTSJÖBADEN VILANDE | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9606 | SV Hedvigslund | Älta | f | a |
| 9607 | NÖ Hedvigslund | Älta | f | a |
| 9614 | ÄLTA ISHALL | Älta | ö | a |
| 9618 | Älta C (Spärrat 20011231!?...Kolarängens skola) | Älta | ö | a |
| 9325 | Åsastigen | Boo S | f | a |
|  | Planeringsskede - Förnyelseprojekt |  |  |  |
| 9104 | Norra Skuru | Sicklaön Östra N | f | a |
| 9300 | Område B, Riset | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9306 | Del av Kummelnäs, Björnbergsområdet | Boo N, Kummelnäs | f | a |
|  | Rörsundsviken planändring | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9402 | Kummelnäsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
|  | Vikingshillvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9301 | Område F, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9319 | Område W | Boo S, Bo Gård | f | a |
| 9401 | Enbacken, Gösta Ekmans väg, Område I | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9317 | Del av Bo och Backeböl, Blåbärsstigen, Omr J | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9302 | Område G, del av Kummelnäs | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9371 | Bågvägen, Åbroddsvägen | Boo N, Kummelnäs | f | a |
| 9316 | Munkkärrsvägen, Område H | Boo S, Källv Backeböl Eriksvik | f | a |
| 9323 | Långvägen-Skymningsvägen | Boo V, Eknäs Tollare | f | a |
| 9528 | Gåsö, terminalfrågan | Saltsjöbaden | f | v |
|  | Planeringsskede - övriga projekt |  |  |  |
|  | Saltsjöbanan |  | ö | a |
| 9215 | Centrala Nacka FÖP | Sicklaön Centrala | ö | a |
|  | Fisksätra målbild |  | ö | a |
|  | Igelboda station | Saltsjöbaden | ö | a |
|  | Depå Fisksätra/Igelboda | Fisksätra/Saltsjöbaden | ö | a |
|  | Likriktarstation vid Ringvägen | Saltsjöbaden | ö | a |
|  | Kustplan |  | ö | a |
|  | Grönplan |  | ö | a |
| 9309 | Tollare 1:16 m fl (NCC) | Boo V, Eknäs Tollare | ö | a |
| 9151 | KVARNHOLMEN | Sicklaön Västra N | ö | a |
| 9210 | Omr mellan Blomstervägen-Birkavägen | Sicklaön Finntorp | ö | a |
| 9406 | Tollare 2:2, Tollareängen | Boo | ö | a |
| 9622 | LÄSK Skrubba trafikplats | Älta | ö | a |
| 9387 | Orminge centrum | Boo C | ö | a |
| 9526 | Båthöjden, Erstavik 26:21 | Fisksätra | ö | a |
| 9205 | Danvikslösen 4 detaljplaner | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9395 | Skarpnäs 2:3 m fl, Telegrafberget | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | a |
| 9214 | Förbindelse Kvarnholmen | Sicklaön Centrala | ö | a |
| 9135 | P-hus Sickla galleria / Sickla ny förbindelse | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9624 | Ältadalens verksamhetsområde | Älta | ö | a |
| 9531 | F.d. Lännboskolan | Fisksätra | ö | a |
| 9400 | Verksamhetsområde i Kil | Boo N, Insjön Kil | ö | a |
| 9103 | Ektorps centrum | Sicklaön Östra N | ö | a |
| 9145 | Sickla Köpkvarter och Sickla Industriområde, Sicklaön 83:22 m fl | Sicklaön Västra S | ö | a |
| 9515 | Sune Carlsson Båtvarv | Saltsjöbaden | ö | a |
| 9310 | Boo Hembygdspark | Boo C | ö | a |
| 9107 | Danvikshem | Sicklaön Västra N | ö | v |
| 9385 | Verksamhetsområde Boovägen, Dalkarlsvägen Gustavsviksvägen, Dalkarlsängen | Boo S, Bo Gård | ö | v |
| 9378 | Lövbergaängen f d Porsmosseverket | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9203 | Finntorpsområdet, med resursbedömning för Finntorps C | Sicklaön Finntorp | ö | v |
| 9357 | Orminge 1:58 m.fl. | Boo C | ö | v |
| 9521 | Fisksätra Stena | Fisksätra | ö | v |
| 9382 | Verksamhetsområde Semestervägen | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9208 | Arbetsområde vid Ryssviksvägen, etapp 1 och 2 | Sicklaön Finntorp | ö | v |
|  | Skarpnäs 8:17 mfl | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9403 | Detaljplan för del av Lännersta 1:909 mfl, cirkulationsplats Lännerstav/Prästkragens väg | Boo S, Lännersta | ö | v |
| 9612 | Ältadalen bostäder | Älta | ö | v |
| 9197 | Danvikscenter | Sicklaön Västra N | ö | v |
|  | Stensö udde |  | ö | v |
| 9343 | Hasseludden 1:78 m.fl., Yasuragi Hasseludden | Boo N, Kummelberget-Lövberga | ö | v |
| 9530 | Del av Neglinge 2:1 Båthall | Saltsjöbaden | ö | v |
| 9308 | Sydvästra Björknäs, Kvarnvägen | Boo V, Björknäs | ö | v |
| 9510 | Detaljplan för del av Älgö 4:1; Estvägen/Berghemsvägen/Trappstigen (3G mast) | Saltsjöbaden | ö | v |
| 9199 | Saltängen Skuruparken | Sicklaön Östra S | ö | v |
| P 9511 | Del av Tattby 2:2 Ljuskärrsberget | Saltsjöbaden | ö | v |
| 9623 | Del av Älta 10:1 m.fl.Älta C parkering | Älta | ö | v |
| 9198 | Fredrik Jahns gränd, Finntorp | Sicklaön Finntorp | ö | v |