# Detaljplan för Skogsö 12:1 m.fl. (Sune Carlsson Båtvarv), Saltsjöbaden, Nacka kommun

| Projektledare, planenheten: | Alexander Erixson |
| --- | --- |
| Projektledare, exploateringsenheten: | Susanne Skoglund |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 060418 | ON | § 56 |
| √ | Start-PM, godkännande | 060607 | KS | § 110 |
| √ | Detaljplan, samråd | 071008 | Planchef |  |
| √ | Yttrande, samråd | 071115 | KS | § 300 |
| √ | Detaljplan, utställning | 080123 | MSN | § 29 |
| √ | Yttrande , utställning | 080331 | KS | § 51 |
| √ | Detaljplan, godkännande |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |