# Detaljplan för Erstavik 26:21, Båthöjden, Fisksätra, Nacka kommun

| Projektledare: | Susanne Skoglund |
| --- | --- |
| Delprojektledare, planenheten: | Johan Håkansson |
| Delprojektledare, exploateringsenheten: | Susanne Skoglund |

|  | Beslut | Datum | Styrelse/ nämnd | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | Start-PM, yttrande | 060522 | ONFS | Tillstyrkan |
| √ | Start-PM, godkännande | 060821 | KS | Godkännande |
| √ | Detaljplan, info inför samråd | 080611 | MSN | Information |
| √ | Detaljplan, samråd |  | Planchef |  |
| √ | Yttrande, samråd |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, utställning |  | MSN |  |
| √ | Yttrande , utställning |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | MSN |  |
| √ | Exploateringsavtal, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Detaljplan, tillstyrkan |  | KS |  |
| √ | Exploateringsavtal |  | KF |  |
| √ | Detaljplan, antagande |  | KF |  |

Johan Håkansson