Översiktlig planering

|  | # Kustplan | Projektdirektiv för kustplan tas upp för info MSN 07-12-12 för att tas upp för beslut i KSAU 2008-01-15 och i KS 2008-02-11. | # LIAMAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Grönplan | Arbetet påbörjat. | # MAGROT |
|  | Modernisering Saltsjöbanan | Projektbeskrivning info MSN 07-10-30. Beslut KSAU 07-11-15 beslut KS 07-11-26. Info MSN 08-02-13. Info KSAU 08-02-19. Info Teknik 08-03-18. Avsiktsförklaring fastighetsutveckling beslut KSAU 08-02-11. | # ANNRUD |
|  | Förnyelseplanering | Förslag till tidsplaner och upplägg MSN 08-04-23. Förslag till tillstyrkan ny arbetsmodell MSN 08-06-11. | # ANDTOT |
|  | Målbild Fisksätra | Projektbeskrivning info MSN 07-11-06. Beslut KSAU 07-11-21 beslut KS 07-12-04. Info MSN 08-06-11. Info KSAU 08-06-10. Beslut MSN 08-08-27. Beslut KSAU 08-08-26. | # ANNRUD |

- Planenheten

Tord Runnäs