Älta

# Detaljplaner i projekten

- Planförslag under förberedande utredning

| 9612 | Ältadalen. | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår. Information ONÄ våren -03. Förfrågan om bostads-bebyggelse. Information ONÄ 05-03-16. Yttrande över Start-PM ang bostadsbebyggelse m m i Ältadalen tillstyrkan ONÄ 05-06-15. Återremiss KSAU 05-08-23. KSAU 05-09-27 utan eget ställningstagande. KS nov –05. KS 05-10-31 återremiss. KSAU har inte behandlat återremissen. Markanvisning NCC juni -07. Start-PM av-vaktar på beslut i länsrätten angående överklagat beslut om markanvisning. | ERL |
| --- | --- | --- | --- |

| 9622 | Detaljplan för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen. | Tillstyrkan start-PM MSN 08-04-23. Tillstyrkan start-PM KSAU 08-05-20. KS godkände start-PM 08-06-02. Arbete pågår med arbetsplan för trafikplatsen och med framtagande av detaljplan. | JOHHAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 9624 | # Ältadalens verksamhetsområde | Tillstyrkan Start-PM MSN 07-02-14. KS 07-03-26. Samråd tom 25 april -08. Arbete pågår, tidplan förskjuten. | # KRIKAL |

- Antagna planer

- Antagna planer som vunnit laga kraft

- Enkla planförfaranden

| MSN 2007/75 214 | Älta 117:6 och 117:9-11 | Uppdrag MSN maj -07. | # LINOLF |
| --- | --- | --- | --- |

- Antagna - enkla planförfaranden

- Antagna planer som vunnit laga kraft- enkla planförfaranden

- Planenheten

Tord Runnäs