Biblioteks- och kulturnämnden

# Lägesrapport om "Ett vackrare Nacka"

Förslag till beslut

Biblioteks- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.

Bakgrund och lägesrapport

Projektet "Ett vackrare Nacka" startade i maj med en inbjudan, via annons i NVP, till allmänheten att komma med förslag på riktigt fula "mikromiljöer", dvs mindre, avgränsade och centralt belägna områden som skulle kunna förbättras. Av de inkomna förslagen valdes fyra områden:

- Återvinningsstationen i Mensättra

- Entrén till Saltsjöbaden, korsningen Vinterbrinksvägen - Solsidevägen

- Entrén till Vikdalen - området mellan McDonalds och Friebergs Bil

- Romanstorget vid Forum Nacka

I samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur Media, som även bidrar med projektmedel, engagerades sex konstnärer. Konstnärerna fick i uppdrag att under sommaren arbeta fram ett skissförslag för var sin miljö. Skissförslagen bedömdes sedan av en jury bestående av Göran Helin NK, Lars Erik Larsson TP, Cortina Lange Kultur Nacka, Eva-Lena Bergström Kultur Nacka samt Per Bengtsson Af Kultur Media. Av de inkomna förslagen utsågs konstnären Simon Häggbloms förslag till gestaltning av återvinningsstationen och konstnären Mats Olofgörs förslag till gestaltning av området mellan McDonald och Friebergs bil.

Målsättningen med projektet har varit att de två vinnande förslagen ska gå till genomförande. När det gäller återvinningsstationen så är den inte endast en kommunal angelägenhet utan andra berörda parter är Förpackningsinsamlingen AB samt Sellbergs, som är ansvariga för den ordinarie driften och skötseln av platsen. Återvinningsstationen har också fått mycket kritik av närliggande fastighetsägare. Ett bygglov har inlämnats där man föreslår att platsen omgärdas av ett plank och att en del växter planteras mot vägkorsningen.

Konstnären Simon Häggblom är också utbildad trädgårdsarkitekt och har verkat som stadsträdgårdsmästare i Mariehamn. Hans förslag till gestaltning av återvinningsstationen tar fasta på just återvinningstanken. Han vill ge platsen en tydligare och mer avgränsad utformning genom att minska områdets storlek från 600m2 till 414 m2 och förlägga det närmare vägkorsningen. Kring områdets sidor som vetter mot vägarna tänker han sig en mur uppbyggd av använda lastbilsdäck, i nederkant en neonslinga och ovanpå muren en plantering av havtorn. Markbeläggningen ska vara en blandning av återvunnen asfalt och betong för att göra ytan tålig och lätt att rengöra. Containrarna placeras i nedsänkningar för att ge ett ordnat intryck och för att det ska vara lättare att såväl slänga återvinningsmaterial som för de som hämtar att kroka på containern på lastbilen. På platsen ska en 5,5 m bred informationstavla finnas. Den kan även fungera som reklamplats. I området mellan återvinningsstationen och grannfastigheterna  byggs ett antal mjuka kullar och där planteras vintergrön vegetation.

Förpackningsinsamlingen AB och Sellbergs har tagit del av förslaget och de ställer sig positiva till genomförande under förutsättning att ONB godkänner detta och att genomförandet sker med de för ändamålet avsatta projektmedlen. Tills vidare anpassas platsens utformning till den mindre ytan och det genom bygglovet godkända planket sätts upp. Men om ovan beskrivna förslag godkänns för genomförande kan detta ske under perioden maj-augusti 2001 och då monterar Sellbergs ned planket.

Vid Områdesnämnden Boos beredningsmöte den 24/10 återlämnades ärendet för ytterligare handläggning. Innan det presenteras i nämnden bör samråd ske med grannarna, handikappanpassning ses över, åtgärder mot att papper flyger omkring vidtas samt se så att förslaget inte försämrar sikten i korsningen.

Förslaget kommer också att presenteras för Tekniska nämnden den 7/11.

När det gäller Mats Olofgörs förslag till konstnärlig gestaltning av området mellan McDonalds och Friebergs bil kommer det förslaget inte kunna genomföras förrän utbyggnaden av bilhallen är färdigställd och trafiksituationen i området diskuterats.

Eva-Lena Bergström