Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Brannhällskolan - investeringar och hyresuttag

## Förslag till beslut

1. Hyran för den nya Brannhällskolans lokaler ska värderas med utgångspunkt för de nya lokalernas värde och inrymmas inom det nya internhyressystemet.

2. Kapitalkostnaderna för investeringarna ska ingå i det totala hyresuttaget för skolor och förskolor.

3. Investeringen  på  62 700 tkr tas upp i investeringsbudgeten och fördelas med  7 000 år 2000 och  55 700 år 2001  dvs en utökning  år 2001med

27 700 tkr jämfört med gällande investeringsbudget.

## Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade  den 12 april 1999 ett principbeslut att bygga en ny skola , som ersättning för nuvarande provisoriska baracker som är uttjänta och har betydande fukt och mögelskador.

Elevprognoserna för Orminge visar att Brannhällskolan behövs.

Brannhällskolan bedriver dessutom en  verksamhet som är uppskattad av elever och föräldrar.

Utformningen av de nya lokalerna har skett i samråd med skolans ledning och representanter för personal och föräldrar.

Den nya skolan omfattar c:a 3 800 m2 BTA resp. 3 420 m2 LOA

( hyresgrundande lokalarea)

Byggkostnaderna har beräknats till 62 700 tkr.

Årskostnader.

Avskrivningar 30 år		2 090 tkr/år

Ränta (snitt 5 år )		2 926 tkr/år

##### Drift o underhåll		   950 tkr/år

Summa			5 966 tkr/år

## Hyra

Maxhyra	1350 kr/m2		4 617 tkr/år

ger vid 350 elever		     13 tkr/elev

ger vid 400 elever		     12 tkr/elev

( genomsnitt i kommunen  = 11 000 kr/elev )

## Fastigheten

Intäkter hyra			 4 617 tkr/år

##### Kostnader enligt ovan		-5 966 tkr/år

Summa			- 1 349 tkr/år

= underskott som ingår i totala hyressystemet

Hyrans andel av skolans kostnader  ( 2001)

Skolans kostnader exkl. hyra	21 124 tkr	82,1 %

##### Hyra enligt ovan		  4 617 tkr	17,9 %

Summa			25 741 tkr

Skolan redovisar ett underskott på – 2 635 tkr/år.

Av ovanstående framgår att även om skolans hyra begränsas upp till hyrestaket och övriga årskostnader ingår i det totala hyressystemet, blir det mycket svårt för skolan att klara sin verksamhet.

En annan oklar faktor i skrivande stund är om det kommer att byggas en Innebandyhall i området som skulle ersätta de planerade gymnastiklokalerna i skolan.  Skolans hyra för lokaler i en sådan hall förutsätts inte bli högre än de som ingår i den planerade skolan

## Investering

Den beräknade investeringen är 62 700 tkr  vilket är 27 700 tkr mer än i föreliggande budget för år 2001.

Orsaken till detta är att byggkostnaderna stigit mycket kraftigt i Storstockholm det senaste året p.g.a en överhettad byggmarknad. Det råder stor arbetskraftsbrist  inom vissa yrkesgrupper.  Det är därför viktigt att undvika ”högsäsong” vid genomförandet av bygget.  Bästa tid är oktober – maj.

Med hänvisning till ovanstående föreslår fastighetskontoret

1. att den nya Brannhällskolans hyra värderas inom ramen för det nya hyressystemet

2. att överskjutande årskostnader ingår i det totala hyresuttaget för skolor och förskolor.

3. att investeringen  på  62 700 tkr tas upp i investeringsbudgeten och fördelas med  7 000 år 2000 och  55 700 år 2001  dvs. en utökning  år 2001med  27 700 tkr jämfört med gällande investeringsbudget.

FASTIGHETSKONTORET

Gunnar Persson