Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Internhyror -lägesrapport

## Förslag till beslut

1. De nya internhyrorna redovisas i augusti 2000.

2. De nya internhyrorna för skolor och förskolor börjar gälla från 1 jan 2001 i stället för 1 juli 2000.

## Bakgrund

Fastighetskontoret har tidigare redovisat att den nya värderingen av internhyrorna skulle vara klar att redovisas i kommunstyrelsen den 8 maj 2000.   Skolor och förskolor skulle få nya internhyror från 1 juli 2000 och övriga från 1 jan 2001.

Värderingen har tagit längre tid än beräknat och alla objekt är ännu inte värderade. Det återstår några skolor och ett 20-tal förskolor.

När alla objekt är värderade ska de sammanställas och jämföras för att ev. avvikelser mellan de olika värderingsgrupperna  korrigeras.

Fastighetskontoret anser det viktigt att värderingen är väl förankrad i verksamheten och att det därför behövs ytterligare tid innan ett slutligt förslag kan läggas med nya hyror och ev. övergångsbestämmelser.

Med hänvisning till detta föreslår fastighetskontoret att de nya internhyrorna redovisas i augusti 2000 och att de nya internhyrorna för skolor och förskolor börjar gälla 1 jan 2001 i stället för 1 juli 2000 som fastighetskontoret tidigare föreslagit.

FASTIGHETSKONTORET

Gunnar Persson