Till Kommunstyrelsens Arbetsutskott

# Förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för Danviks Strand, del av Sicklaön 37:9 och 37:13 m.fl.

## Förslag till beslut

Miljö & Stadsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet med JM AB.

## Bakgrund

Planförslaget innebär att den nu gällande detaljplanen som föreskriver kontor med ett litet inslag av bostäder ändras till att innehålla huvudsakligen bostäder. Exploateringen avser cirka 110 nya lägenheter i flerbostadshus. Planförslaget innebär också att det övergripande gång- och cykelstråket längst kajen säkerställs.

## Huvudsakligt innehåll i förslag till exploateringsavtal

## Avtalet förutsätter att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Danviks Strand, del av Sicklaön 37:9 och 37:13 m. I övrigt innebär avtalet:

| att | exploatören överlåter till kommunen utan ersättning del av fastigheterna Sicklaön 37:9 och 37:13 som enligt planförslaget utgör allmän platsmark, |
| --- | --- |
| att | exploatören upplåter servitut i fastigheterna Sicklaön 37:9 och 37:13 till förmån för Sicklaön 37:17 innebärande rätt att för allmän gång- och cykeltrafik nyttja väg inom de på plankartan med x1 markerade områdena. Servitutet upplåtes utan ersättning, |
| att | parterna är överens om att ansöka om att inrätta gemensamhetsanläggning för de med x2 markerade områdena och att kommunens andel för denna del skall vara 20 procent |
| att | exploatören utför och bekostar upprustning av Finnbodavägen och Danvikshemsvägen och därmed sammanhängande åtgärder såsom belysning, buss-sluss, vändplan, ny gångbana, ny förbindelsepunkt för vatten- och avlopp, omläggning av befintliga ledningar, justering av dagvattenbrunnar m. m. samt gång- och cykelväg längst kajen, |
| att | exploatören åtar sig att följa det till avtalet hörande gestaltnings- och miljöprogrammet, |
| att | exploatören åtar sig att inom 48 timmar från rapportering avlägsna klotter inom de delar av exploateringsområdet som vetter mot allmän gång- och cykelväg och mot Finnbodavägen, |
| att | exploatören, om behov finns, tillhandahåller iordningställda lokaler för barnomsorg, kommunen förbinder sig att hyra lokalerna under 10 år men har rätt att överlåta hyresavtalet på annan part, |
| att | exploatören erlägger 900.000 kronor i ersättning för administration såsom planläggning, exploateringsavtal m m, |
| att | exploatören erlägger anläggningsavgift enligt gällande va-taxa |
| att | exploatören deltar i finansieringen av gemensamma anläggningar för exploateringsområdena inom norra delen av stadsdelen med ca 8 procent av den totala kostnaden (3 miljoner) |
| att | exploatören lämnar säkerhet om 8 miljoner kronor för genomförandet av detta avtal, |
| att | kommunen avstår från sin förköpsrätt enligt förköpslagen och rätten att begära prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. i de fall exploatören överlåter fastighet eller del av fastighet inom exploateringsområdet. |

Avtalet innehåller dessutom sedvanliga avtalsvillkor.

Plan och exploatering

Paul Ahlkvist	Gerd Comstedt