Till Kommunstyrelsen

# Anvisning av medel till gemensamma anläggningar m m inom södra delen av Sickla.

## Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige anvisar till Områdesnämnden Sickla 40 miljoner kronor för gemensamma anläggningar inom stadsdelen Sickla, södra delen, att finansieras av exploateringsinkomster. Beräknad årsvis fördelning framgår av tabell nedan. Medlen får utnyttjas först efter godkännande av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

2. Kommunfullmäktige anvisar därutöver 2 miljoner kronor till Områdes-nämnden Sickla för att förbättra förbindelsen från exploateringsområdet ”Centrala Sickla” mot Värmdövägen att finansieras av exploateringsinkomster. Medlen får utnyttjas först efter godkännande av Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Bakgrund

Kommunfullmäktige återremitterade rubricerat ärende den 13 mars till kommunstyrelsen för att den skall redovisa förutsättningarna för att inkludera en ombyggnad av Planiavägen/Värmdövägen i programmet för gemensamma anläggningar inom stadsdelen Sickla. Arbetsutskottet återremitterade ärendet den 11 april för ytterligare beredning och för att pröva en ev. etappindelning av medelsanvisningen kopplad till genomförandet av projekten.

## Ärendet

Så som underlag till ovan angivet förslag till beslut hänvisas till Miljö & Stadsbyggnads tjänsteskrivelser daterade 10 februari och 29 mars 2000, tjänsteskrivelserna bifogas denna skrivelse, bilaga 1 och 2.

Miljö & Stadsbyggnad anser, så som tidigare har anförts (tjänsteskrivelse 2000-03-29), att det inte finns några förutsättningarna för att inkludera en ombyggnad av Planiavägen/Värmdövägen i programmet för gemensamma anläggningar inom stadsdelen Sickla. Dessutom har exploateringsavtal redan träffats med JM AB (Daggkåpan), Skanska (Glasstomten/Sickla Strand) och Fredells (Dahlian) som har godkänts av Kommunfullmäktige vilket gör att det inte längre är möjligt att revidera programmet för gemensamma anläggningar och ta med en ombyggnad av Planiavägen/Värmdövägen eftersom det påverkar den fördelade totalkostnaden. Däremot har LjungbergGruppen AB i exploateringsavtalet (hörande till detaljplan för Atlas Copco, Sicklaön 83:22 m fl, ”Centrala Sickla”) åtagit sig att bidra med högst två miljoner kronor till åtgärder för att förbättra förbindelsen från exploateringsområdet mot Värmdövägen. Dessa medel föreslås anvisas.

Miljö & Stadsbyggnad har gjort en bedömning när de olika anläggningarna kommer att byggas ut och när ut- respektive inbetalning kommer att ske. Tidsangivelserna kan komma att revideras allt eftersom ytterligare förutsättningar blir kända. Bedömd tidpunkt och kostnad för utbyggnad av de gemensamma anläggningarna inom södra delen av stadsdelen Sickla samt tidpunkt för när exploateringsavgifter bedöms erläggas av de olika exploatörerna redovisas nedan:

| Utbyggnad | Gemensam anläggning | Kost. | S:a/ |
| --- | --- | --- | --- |
| tidigast år |  | milj. kr | år |
| 2000 | Rondell Järlaleden-Sickla Allè | 4 |  |
|  | Rondell Järlaleden-Gillevägen | 4 |  |
|  | Rondell Järlaleden-Planiavägen | 4 |  |
|  | GC-väg Järlaleden | 2 |  |
|  | Trädplantering utmed Järlaleden | 2 |  |
|  |  |  | 16 |
| 2002 | Trädplantering utmed Värmdövägen | 2 |  |
|  |  |  | 2 |
| 2003 | Trädplantering utmed Sickla Industriväg | 1 |  |
|  |  |  | 1 |
| 2005 | Bro Sickla Industriväg över centrala stråket | 9 |  |
|  | Centrala stråket | 3 |  |
|  |  |  | 12 |
| 2010 | Hammarby Fabriksväg | 9 |  |
|  |  |  | 9 |
| Expl. ink. | Expl. | Expl. | S:a/ |
| år | område | avg. | år |
| 2000 | Dahlian | 5,2 |  |
|  | Glasstomten | 2,8 |  |
|  | Daggkåpan | 6 |  |
|  | Atlas Copco, övrigt | 11,2 |  |
|  |  |  | 25,2 |
| 2004 | Klinten | 3,6 |  |
|  |  |  | 3,6 |
| 2008 | Akzo Nobel | 5,2 |  |
|  | Atlas copco, Uddvägen | 6 |  |
|  |  |  | 11,2 |

Dessa förutsättningar kan sammanställas till ett gemensamt diagram som även visar differensen mellan inkomster och investeringar, se bilaga 3.

Plan och exploatering

Paul Ahlkvist	Gerd Edlund