Dnr ONÄ Områdesnämnden Älta

# Förlängning av nuvarande driftentreprenad.

(Väg och parkunderhåll)

## Förslag till beslut

Nämnden beslutar att förlänga kontraktstiden ett år för underhållsentreprenaden väg och park i Älta, till och med den 16 maj 2003.

## Ärendet

Nämnden har upphandlat delar av sin verksamhet i konkurrens på den fria marknaden.  Markentreprenaden som omfattar parkunderhåll och vägunderhåll inom Älta upphandlades av nämnden under år 2000.

Upphandlingen resulterade i att avtal tecknades mellan nämnden och entreprenören ( Teknisk Produktion ) som gäller fram till den 16 maj 2002.

I förfrågningsunderlaget framgår att möjlighet finns till förlängning med ett år  av entreprenadtiden, alltså fram till 15 maj 2003. En konstruktion som används ofta i upphandlingssammanhang.

Den första upphandlingen som nämnden gjorde år 2000 i konkurrens, innebar att kostnadsnivån pressades ned i förhållande till tidigare. En liknande situation med kostnadsminskning kan ej förväntas vid en ny  upphandling med samma mål och inriktning.

Skillnaden mellan det antagna väganbudet i förhållande till anbudsgivaren som var nummer två var i det närmaste 100%

Byggnadssektorn i Stockholmregionen är för närvarande ”överhettad” och prisnivån har höjts orimligt mycket under de senaste åren.

Bedömningen är att det för tillfället ej är ekonomiskt försvarligt att gå ut med en ny anbudsupphandling av markunderhållet.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) lägger inga hinder i vägen för att förlänga avtalet hur länge som helst när det är kommunens egna produktion som är upphandlad.

En indexuppräkning (E84) av kontraktssumman är praxis vid förlängningar av entreprenader och gäller även i det här fallet.

NÄMNDKONTORET

Göran Helin