Information om pågående planarbeten i Älta

Handläggare:

Paul Ahlkvist	PAT	Micaela Lavonius	MLA

Rolf Markman	RMN	Tord Runnäs	TRS

Detaljplaner i projekten

- - - -

Planförslag under förberedande utredning

| 9612 | Ältadalen, utvecklingsplan | Information. Slutrapport samråd 00-11-15 Yttrande ONÄ 00-12-12 KSAU info 01-02-06 KSAU fortsatt arbete 01-02-20 Informationsmöte 01-03-14 KS fortsatt arbete 01-03-19 Information ONÄ 01-10-17 Tillstyrkan ONÄ 01-11-14 Tipplan och kontrollplan under utarbetande. Avtalsförhandlingar med Ballast pågår. KS Ansökan om att regeringen ska avstå från att pröva planerade av- och påfartsramper till Tyresövägen 02-03-18. Förhandlingar med Ballast och Vägverket pågår. Information ONÄ våren -03. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |
| 9602 | Älta 37:1 m. fl. Lovisedalsvägen LSS - boende | Start-PM med program. Tillstyrkan ONÄ 02-09-11. Tillstyrkan KSAU 02-10-15. Godkännande KS 02-10-29. Samråd detaljplan våren -03. | RMN |
| 9609 | Södra Hedvigslund | Start-PM ONÄ maj -03. | RMN |

Planförslag för antagande

| 85/2002 214 | Ur och skur Lovisedalsvägen | Uppdrag ONÄ 03-01-29. Ej längre intresserade. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Antagna - enkla planförfaranden

- - - - -

Enkla planförfaranden

- - - - -

Antagna planer som vunnit laga kraft – enkelt planförfarande

| 41/2000 214 | Stensö skola parkering | Uppdrag ONÄ 02-02-14. Samråd nov -02. Antagen ONÄ 03-01-29. Laga kraft 03-03-06. | RMN |
| --- | --- | --- | --- |

Planenheten

Rolf Markman