Till

Områdesnämnden Älta

# Investeringsbudget 2004-2006, Områdesnämnden Älta

## Förslag till beslut

- Områdesnämnden beslutar att som underlag för kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget för 2004-2006 lämna nedanstående förslag på budgetramar.

- Områdesnämnden överlämnar investeringsbudgeten till Kommunstyrelsen

## Ärendet

Ett förslag till fördelning av investeringsmedel har upprättats. Fördelningen av nämndens investeringar framgår av nedanstående specifikation med kommentarer.

Under 2004-2006 föreslås följande investeringsvolymer:

| tkr | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vägar | 850 | 1 300 | 1 300 |
| Park | 700 | 700 | 400 |
| Idrott | 4 200 | 900 | 7 500 |
| Totalt | 5 750 | 2 900 | 9 200 |

Vägar 850 tkr  år 2004

Beställda och pågående arbeten

- Trafiksäkerhetsarbeten 150 tkr.

- Trafikmiljön längs Ältavägen 100 tkr. Vid Ältavägens korsning, Ältakrysset, ska Erstaviksvägen byggts om under 2003. Föreslagna medel föreslås användas för mindre kompletteringar och fortsatt planering av Erstaviksvägen.

Periodiserat underhåll

- Beläggningar 600 tkr enligt beläggningsprogrammet.

Förslag på kommande arbeten2005-2006

- Fortsatt förbättringsarbete av Ältakrysset och Erstaviksvägen. Utredning (jan 2002) finns beträffande behov av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för anslutande vägar till Ältavägen. Ombyggnaden av Erstaviksvägen vid Ältakrysset delades upp i två etapper. För att uppnå bästa möjliga trafiksituation bör planering av den andra etappen starta så att byggstart kan vara möjlig under 2005 alternativt under 2006.

Park 700 tkr år 2004

Förslag till periodiserat underhåll

- Lekplatser 300 tkr. Förbättring av lekplatser enligt utredning 2002, besiktningar och inkomna synpunkter från medborgare.

- Landskapsvård 50 tkr.

- GC-vägar 350 tkr. Syftet är att rusta GC-vägar med avseende på medborgarnas uppfattningar om trygghet.

Ovanstående projekt pågår även under 2005-2006

### Idrott 4 250 tkr år 2004

Stavsborgs ishall.2 500 tkr. Tidigare redan beslutade medel som lagts under 2004

Älta idrottspark 1 500 tkr . Konstisbanan tas bort i och med att den nya anläggningen tas i drift vid Stavsborg. På sikt möjliggörs att bygga ut gräsplanen till godkända mått då konstisbanan tas bort. Resterande del av området föreslås omprioriteras, arbetsnamnet är Älta idrottspark. Projekteringuppdrag har lagts ut.

Driftkostnadsökning bedöms till 100 tkr/år exkl. kapitalkostnader.

Allmän upprustning idrottsanläggningar 200 tkr. Medel för att hantera icke förutsägbara insatser som exempelvis stängsling, större investeringsreparationer, inköp idrottsutrustning, matchur, innebandysarg, högtalarsystem osv.

Ingen driftkostnadsökning bedöms utöver kapitalkostnaden.

### Förslag på projekt år  2005-2006

Älta IP omklädningsrum 900 tkr. Omklädningsrum och cafeteria på Älta IP kommer i framtiden att betjäna sommaridrotter. Byggnaden håller en mycket låg standard och är i stort behov av upprustning. Under årens lopp har de nödvändigaste insatserna gjorts för att hålla anläggningen i ett fungerande skick. Omklädningsrum och våtutrymmen renoveras, yttre panel byts ut.

Ingen driftkostnadsökning bedöms utöver kapitalkostnaden

Konstgräs och utbyggnad Älta IP 7 500 tkr. Gräsfotbollsplanen byggs ut till godkända mått samtidigt med ombyggnaden föreslås att planen beläggs med konstgräs för att på så vis få ett mycket längre nyttjande på säsongen av anläggningen.

Ingen driftkostnadsökning bedöms utöver kapitalkostnaden.

Göran Helin  			Barbro Moegelin

direktör, idrott och fritid   		                      controller