Områdesnämnden Älta

# Utveckling av serviceytor i Ältahallen

## Förslag till beslut

Områdesnämnden beslutar att utföra åtgärder för att iordningställa serviceytor i Ältahallen enligt enhetens förslag.

## Ärendet

Områdesnämnden beslöt den 9 februari 2005, § 11, att uppdra åt stadsledningskontoret att i april återkomma till nämnden med förslag till verksamheter på serviceytorna i Ältahallen samt att det utökade presidiet utgör referensgrupp i uppdraget.

För utveckling av serviceytorna på det övre planet har enheten arbetat enligt den information som gavs vid nämnden sammanträde i februari. Enheten bjöd in samtliga verksamma föreningar i Älta samt ytterligare några ideella föreningar som vid olika tillfällen hyr lokaler i Älta. Sammantaget bjöds 33 förening till ett samtal om Ältahallen den 23 februari. Femton personer kom till träffen och resultatet mynnade ut i en prioritering av följande behov: sammanträdesrum, styrketräningslokal samt önskemål om varmare ytor för cafeterians besökare.

Bifogade tre alternativa utföranden redogörs för nedan och har kostnadsberäknats.

Alternativ A

Alternativ A visar en inbyggnad av ett sammanträdesrum och en styrketräningslokal i vardera ända på plan 2. Ytan mellan dessa två rum förblir publika. Cafeterian skärmas av och montrar placeras vid trappan så att även de kan fungera som avskärmare mellan café och kommunikationsstråket samtidigt som det finns möjlighet för Ältahallen att skylta med sin verksamhet. Detta alternativ bedöms kosta cirka 500 000 kr att utföra exklusive inredning och byggherrekostnader.

Alternativ B

Alternativ B är en utökning av alternativ A genom glaspartier mellan ishall och plan 2. Detta alternativ innebär att aktiviteter på plan 2 kan ske relativt ostört från ljud och kyla från ishallen samtidigt som glaspartierna kan fungera som ett klimatskydd och därigenom skapa en energieffektivare byggnad. Brandutrymning måste dock beaktas och utredas vidare. Bedömd kostnad för detta utförande är cirka 1,2 milj kronor.

Alternativ C

Det tredje alternativet innebär att sammanträdesrummet och styrketräningslokalen placeras i den bortre delen av plan 2. I övrigt är alternativ C lika som alternativ A. Bedömd kostnad för alternativ C är cirka 500 000 kronor.

### Förslag från enheten för idrott och fritid

Alternativ C är det billigaste alternativet som ger en samlad träffpunkt för aktiviteterna men kan dessvärre innebära att aktiviteterna påverkar varandra negativt. Exempelvis ljudmässigt. Alternativ A och bygger på samma idé om att sprida aktiviteterna på plan 2 och att ha ett allmänt publikt område i de centrala ytorna. Alternativ B motsvarar samtliga tre funktioner som deltagarna prioriterade vid enhetens träff den 23 februari och trots att det är det dyraste alternativet förordar enheten alternativ B förutsatt att erforderliga brandkrav kan uppfyllas.

Enheten föreslår att områdesnämnden beslutar att arbetet med att utveckla serviceytorna i Ältahallen kan fortsätta enligt alternativ B.

Åsa Engwall

Chef

Idrott & Fritid

Bifogas: Skisser enligt alternativ A-C.