Underhållsplaner för idrottsanläggningar

i Nacka Kommun

2005 - 2009

Augusti 2005

# Innehållsförteckning

Inventering av idrottsanläggningar i Älta	2

Utveckling och reparationer	2

Inventering av kommunala idrottsanläggningar i Boo	5

Utveckling och reparationer	5

Inventering av idrottsanläggningar - Sicklaön	10

Utveckling och reparationer	10

Inventering av idrottsanläggningar i Fisksätra/Saltsjöbaden	15

Utveckling och reparationer	15

# Inventering av idrottsanläggningar i Älta

## Utveckling och reparationer

Älta IP

- Fullstor konstgräsplan inkl kompl belysning. 			7 500 000 E

- Uppvärmning av konstgräsplanen måste utredas driftkostnasdsmässigt 	1 500 000 S

- Nybyggnad av förråd i nuvarande omklädningspaviljong utreds vidare.  	500 000    S

- Renovering av omklädningsrum.  medel under 2005 		4 500 000 R

- Demontering av kvarvarande kylmaskinutrustning.		25 000      R

- Rivning av byggnader				60 000      R

- Älta Idrottspark (ligger i parkbudgeten)			-

Ältahallen

- Arbeten med delar av serviceytan på plan två, antaget		1 800 000 S

- Utbyte av kompressorer.  (gamla från Älta IP)			700 000   R

Stavsborgs IP

- Utbyggnad av belysningen på fotbollsplanen. Bör avvaktas.

- Renovering av fotbollsplanen. Bör avvaktas.

Motionsspår

- Det har framkommit vid flera tillfällen om behov av ett motionsspår

i Ältaområdet.  Det finns en sträcka runt Ältasjön som vanligtvis

används varför behovet inte är överhängande.

Övrigt

- Multisportarena 				750 000S

### Objekt 	(5=bra)			                    Värdering skala 1-5

- ÄLTA IP

1982: Fotbollsplan gräs med spelmåtten av 99,4x61,3 m 	               (3)  Fotbollsmål 2st 7,32x2,44 m			               (3)

Belysning består av 6 st fackverksmaster 250--- 300 lux 	               (4)  	Konstbevattning				               (3)

Matchur för fotboll Westerstrand modul 00  		               (4)

Läktare ”Västerås” 10 st steg X 6,9 m: reparation utförs 2005.

Läktare modell Västerås 10 st steg gånger 12,25 m mindre

reparationsbehov. 				               (3)

Högtalaranläggning 				               (3)

Fotbollsplan grus

1963: Spelmåtten är 32,5 x 64,5 m, yta av stenmjöl 0-4 mm 	               (3)

Fotbollsmålen 4 st 2x3 m och 2 st 2x5m bör näten bytas ut  	               (2)

eller lagas.

Byggnad med 4 st omklädningsrum, bastu och förråd 23,4x9,4=220 kvm har 	               (0) renoveringsbehov. Utreds tillsammans med Älta IF. Ej handikappanpassat.

Cafeteria 11,6x11,3=131 kvm

Byggnad nummer 2: f.d. kompressorbyggnad 			                (1)

Byggnad som fungerar som förråd för idrottsplatsen.

Måtten är 10,6x7,1=75,26kvm. Bortmontering av saltlösningspanna och kompressorfundament.

1978: Gräsplanen har konstbevattningsanläggningen i byggnaden som innefattar automatikskåp och en pump VM-126 som tar vatten från Ältasjön.  	               (3)

Förslag: byggnaden tas bort i samband med att konstgräsplan byggs.

Byggnad nummer 3: rivs

1930 Byggnaden ligger på den västra sidan av idrottsplatsen och

är ett rivningsprojekt med måtten 11 x 6 m.

Byggnad nummer 4: rivs

2000: Entrékiosk av trä med måtten 1,6 x 1,55 m

Byggnad nummer 5: idrottsplatsförråd				                (2)

1969 Byggnad av plåt som är oisolerad med måtten 6 x 3 m

Byggnad nummer 6: rivs

1968 Byggnaden står i anslutning till tennisbanan och är i dåligt skick.

Byggnad nummer 7: rivs

1981: Omklädningsbyggnad ishockey äger Älta IF och den är i dåligt skick.

Ska rivas och nytt förråd ska byggas invid byggnad för omklädningsrum.

Tennisbana  						                (1)

Älta Tennisklubb arrenderar banan från 1987.

1967: Banan har uppfyllnad av tegel, kross och ytan är av asfalt med

ett ytskikt av Bolltexmatta

Staketet har behov av renovering bland annat röja allt sly som

växer i det.

Den byggnad som är i anslutning till tennisbanan bör rivas.

- STAVSBORGS IP

1981: Fotbollsplan grus med en spelyta av 97,3 x 59 m.  	                (2)

Planen har en yta av stenmjöl 0-4 mm. Justering av svackor med kross samt dränering av ytvatten som rinner in på planen.

1982: Belysning 50---90 lux ute i hörnen endast 15 lux.  400 000  	                (1)

Fotbollsmål 2 st 7,32 x 2,44 m 			                (3)

1 st 7,32 x 2,44 utan nät  				                (1)

Staket bakom fotbollsmålen har behov av småreparationer. 	                (3)

Kulstötning, längdansats och hoppgrop bör läggas om. 		                (1)

Basket och volleybollplanen utnyttjas av en skateboardramp (fritidsgårdens)	                (3)

- Hedviglunds bollplan   (lekbollplan enligt detaljplan)

Bollplanen har en spelmåtten 60 x 36 m och en yta av stenmjöl 0-4mm.

Belysningen består av 4 st 8 meters rörmaster med 2 amaturer  i varje.            (3)

Staketet som täcker en del runt planen är av god kvalitet	                (5)

Fotbollsmålen är 2x5 m och 2 x 3 m 			                (3)

- ÄLTAHALLEN 				                                     (5)

2003/2004: Antal personer som får samtidigt vistas i ishallen 800 st varav 500 st på läktaren.

Parkeringsplatser 30 st samt skolans parkerings platser under icke skoltid.

Hallen har sex stycken omklädningsrum på vardera 39,5kvm varav två stycken är handikappanpassade.

Hallen har en mindre cafeteria.

2001: Ishockeysarg 60 x 30 Daco Coliseum S med skydd över sarg

av 8 mm PC i kassetter med en höjd på kortsidor 1,8 m och  0,8 m på långsidor.

Belysningen på isbanan har en styrka av 600 lux som kan justeras i fyra olika steg. Läktarbelysningen har en styrka av 150 lux i tre steg.

Ishockeymål 					               (4)

Matchur 					               (3)

Högtalaranläggning bör kompletteras med ett antal högtalare för att få jämnare ljud över isbanan. Det är viktigt för konståkningens fria del. 	               (2)

1976: Kylanläggning har 2 st Gramkompressorer HC 8-100 A från den gamla anläggningen.  				               (2)

2003/2004: Övriga komponenter i anläggningen är installerade av York.        (5)

- Stavsborgs sporthall

# Inventering av kommunala idrottsanläggningar i Boo

## Utveckling och reparationer

Björknäs ishall:

- ishallen behöver ljudisoleras, sprider buller mot grannar		                R

- läktare saknas (föreningsläktaren riven)			                S

- belysning byts ut.      	          		                                               500 000R

Björknäs IP:

- renovering av löparbanor. Medel anvisade för 2005 		2 200 000 R

- entré byggs om med bl.a fler P-platser.   		                                     SR

- konstgräs        			                                            7 000 000 E

Motionsspår:

- Orminge och Björknäs renovering kan göras etappvis för att

på sikt få spåren till en godtagbar nivå.   			                 R

Boovallen:

- kompletterande belysning vid konstgräsplanen samt

byta ut belysningen stora grusplanen och ny vid lilla planen.  		    500 000S

Myrsjö IP:

- grusplanen bör justeras och dräneras. 		                          500 000R

- belysning för att öka nyttjandet. 			                           450 000S

- omklädningsbyggnad för idrottsplatsen och bollhallen.                                      2 000 000S

Velamsund:

- Förrådsutrymmen, kajak Boo If  			                                       S

### Objekt 	(5=bra)				Värdering skala 1-5

- BJÖRKNÄS IP

Byggnad nummer 1: Björknäs ishall  				    (3)

1994: Hallbyggnaden är en oisolerad stålhall med måtten 36*66 m

Det är höga resonansljud i hallen så den bör isoleras.		    (0)

Tillåtet antal personer i ishallen:

Spelmått ishockey 60*28 m

Belysning 200 lux är för dåligt ljus alla glödlampor borde bytas   	     (1)

och på sikt investera i en ny belysning. (500 000 kr)

Högtalaranläggning 				     (2?)

Matchur för ishockey Westerstrand modul 00   		     (2?)

2000: Ishockeysarg Prorink med publikskydd                                          (5)

2000: Kylmaskinanläggning Broodway inrymd i stålcontainer 8,4*3,1   (5)

som är omgärdad av en tryckimpregnerad ljuddämpare.

2000: Isolerad rörbädd ingjuten i betong med återvinningsvärme för att  (5)

motverka permafrost under betongplattan

2001: Avfuktningsanläggning Recusorb R-082                                         (5)

2003: 6 st omklädningsrum 3,4*10=34 kvm med dusch och toalett          (5)

var av 1st är handikappanpassad.

Allmäntoaletter 2 st rwc och 1 st wc.

Domarrum 3,4*2,4=8,16 kvm med dusch och wc.

Sliprum 3,4*2,2=7,48 kvm med punktutsug.

Personalutrymmen 10*3,4=34 kvm med kansli, trinett, dusch och wc.

Serveringslokal 6,8*11=74,8 kvm med 40 sittplatser

Kök 3*7=21 kvm med inredning spis EKE 6100, fläkt EFT 641

kyl/sval ER 8712 C, frys EU 8112C, diskmaskin ESF 6220 och microugn EMM 2363.

Byggnad nummer 2: Rolbagarage

1972: Byggnaden har måtten 11,6 x 7,9 = 91,6 kvm och inne- 	        (1)

håller garage för Rolba, varmvattenberedare och verkstad.

Byggnaden har behov av reparation av puts på ytterväggar

träpanel och yttertak samt ommålning. Uppvärmning av

byggnaden är direktverkande el. (70 000 kr)

Konstisbanan ute

1995: Isbanan är isolerad och banrören är av plast		        (4)

Planmått 56 x 26

Belysning består av 4 st fackverksmaster 		        (3)

Ishockeysarg med bås 				        (5)

Fotbollsplan gräs med friidrottsytor

1989: Belysning 8 st fackverksmaster med 8 st armaturer i varje och        (4)

med en ljusstyrka av     lux

Ljudanläggning				         (2)

1965: Gräsfotbollsplan med måtten 105 x 60 meter har mindre 	         (3)

sättningar som bör justeras.

Fotbollsmål 2 st 7,32 x 2,44 meter			         (5)

2 st 7,32 x 2,44 meter				         (3)

Bevattningsanläggning på gräsplanen 4

Friidrottsytor 					          (1)

1989: Löparbanorna är 6 st och är allvädersbanor (blå). (2 000 000 kr)

Höjdansats, längdansats och stavansats, häckar, hinder, vattengrav, slägg och diskusskydd

Nerhoppsmattor 2 st 4 x 1,7 meter,  2 st 4,3 x 1,7 meter  	           (4)

Fotbollsplan

Grusfotbollsplan med yta av stenmjöl 0-4 mm och med  2

måtten 70 x 40 meter.

Fotbollsmål 2 st 2 x 5 meter 3

4 st 2 x 3 meter 3

Byggnad nummer 3: Omklädningspaviljong  			            (2)

1965:  Paviljongen bör renoveras med bland annat ommålning av

fasader, fuktspärr i undertak och diverse andra åtgärder som

bör utredas.  Direktverkande el för uppvärmning och varmvatten.

Duschrummen renoverade 2002

?2000 Påbyggnad av paviljongen har Boo IF utfört i egen regi och

har en yta av 63,5 kvm.

Påbyggnad på norra sidan av paviljongen där BooFF tvättstuga  2

och klubbrum 19 kvm.

Byggnad nummer 4: garage och snickarverkstad  			              (1)

Byggnaden är i dåligt skick och bör renoveras.

Uppvärmning direktverkande el.

Byggnad nummer 5: entrékiosk				             (3)

2002: Byggnaden renoverad utvändigt 2002

Byggnad nummer 6: tidtagarkiosk			                                   (1)

Byggnaden är i dåligt skick och bör renoveras

Byggnad nummer 7: Boo IF  				              (1)

Uppvärmning direktverkande el med renoveringsbehov 25 kvm

Boo IF använder byggnaden för skridskoslipning och material-

förråd.

Byggnad nummer 8: materialcontainer 				              (3)

Containern är ej uppvärmd

Teknisk Produktion använder den för idrottsplatsmaterial.

Motionsspår 2800 m belyst  				               (1)

Belysningen bör ha en ordentlig genomgång såsom stagning

av stolpar. Armaturerna bör ses över och en del behöver bytas ut.

Ytskiktet är dåligt och på vissa sträckor obefintligt.

Förslag: får utredas i samband med Tollare träsk.

- BOOVALLEN

1959: Boovallen byggdes om helt 2003 med tre nya fotbollsplaner varav en   (5)

med konstgräsplan samt två stycken grusfotbollsplaner.

Märke på konstgräset är DD Match PS levererat av Spentab

Fotbollsplanen har spelmåtten 105 x 65 meter för 11 mannaspel samt utmärkning för 7 mannaspel.

Fotbollsmål 2 st 7,32 x 2,44 			               (4)

1 st 7,32 x 2,44 				               (5)

3 st 2 x 5 m 					               (3)

1 st 2 x 5 m 					               (5)

Belysning fyra master på 22 meter med 2 armaturer i varje.

Det saknas fyra master på befintliga fundament. 		                (1)

Staket bör repareras 				                (3)

Grusplan för 11 mannaspel

Spelmått 100 x 60 meter

Ytskikt stenmjöl 0-4 mm 				                (5)

Fotbollsmål 8 st 2 x 3 m 				                (4)

2 st 7,32 x 2,44 m 				                (2)

Belysning natrium LU 600 100 lux 			                (1)

Grusplan för 7 mannaspel  				                (5)

Spelmått 32,5 x 54,5 meter

Ytskikt 0-4 mm stenmjöl

Fotbollsmål 2 st 2 x 5 m

Löparbanor 4 st asfalt 60 meter 				               (3)

Längdhoppsgrop 					               (4)

Boo FF har byggt klubbhus i egen regi innehållande cafeteria, kansli, klubbrum och två stycken omklädningsrum. Byggnaden är sammanlagt på 360 kvm.  Boo FF har också ställt upp tre stycken containers som  materialförråd.

Boogårdsskolan har omklädningsrum som används av föreningslivet kvällstid samt lördagar och söndagar.

- MYRSJÖ IP

Grusplan för 11 mannaspel  				          (1)

Spelmåtten är 52 x 90 meter och ytskikt 0-4 mm stenmjöl

Planen bör läggas om eftersom det blir stora vattensamlingar vid

nederbörd och snösmältning. (500 000 kr)

Fotbollsmål 2 st 7,32 x 2,44 och 4 st 2 x 5 meter 		          (3)

Staket bakom NV målet bör ses över			          (3)

F.d. Grusplan för 7 mannaspel

2004: Fotbollstält 66 x 34 meter med konstgräs		          (5)

Boo FF ansvarar för driften av anläggningen.

- BRANNHÄLLS FOTBOLLSPLAN

Ytskikt 0-4 mm stenmjöl som bör kompletteras eftersom det kommer

upp stenar till ytan vid sladdning. 			           (1)

Belysning sex stycken rörstolpar med två armaturer i varje stolpe 	           (3)

Fotbollsmålen är fasta 2 x 5 meter utan nät. 		           (3)

Staketen bakom målen på kortsidorna är i behov av översyn.

- ORMINGE MOTIONSSPÅR (Krokhöjden)

Belyst 1700 meter. Ytskikt 0-8 mm stenmjöl. Start av renovering 2005.

Ej belyst del 4100 meter 				           (1)

- VELAMSUNDS MOTIONSSPÅR

1988:Motionsspåret har en längd av 2500 meter 		            (3)

Belysningen har 100 armaturer Philips XGC 001

- MJÖLKUDDENS TENNISBANA  			            (2)

Ytbeläggningen på banan är lawenit. Banan är föreningsdriven.

- BJÖRKNÄS SPORTHALL

- MYRSJÖ SPORTHALL

- ORMINGEHALLEN

- FREGATTSBERGETS SKIDBACKE

Föreningsdriven, backen har en längd av 95 meter med en fallhöjd av 36 meter

Belyst

# Inventering av idrottsanläggningar - Sicklaön

## Utveckling och reparationer

Nacka Ishall:

- byte av kylanläggning	 medel anvisade 2005	   		 4 500 000 R

- ispist med tillhörande betongyta byts			 2 000 000 R

- handikapphiss, cafeteria, sammanträdesrum mm ej handikappanpassat

hiss mellan bottenplan och övre plan där anläggningarna finns.	    800 000 S

Nacka IP

- motionsspår översyn av belysning samt ny slityta av stenmjöl. 	                          600 000R

- Multisportarena invid Järla sporthall. Ett gemensamt projekt med Järla skola.

En anläggning som med stor sannolikhet kommer att stimulera barn och

ungdomar till rörelseaktiviteter. Anläggningen utförs med belysning. 	   750 000S

- Konstgräs på Nacka IP. Naturgräsplaner är olönsamma på så vis att

tillgängligheten beroende på slitage är starkt begränsad. I takt med ökat

tryck och önskemål om nya planer är det fördelaktigt att byta naturgräs

till konstgräs. En naturgräsplan kan nyttjas ca 15 till 20 timmar per vecka

under maj-september jämfört med en konstgräsplan som inte har några

begränsningar under den snöfria perioden.  			7 500 000E

- Yttre angörning till Nacka sportcentrum. Angörningsvägarna med

tillhörande parkeringsplatser är otydliga och inte särskilt välkomnande.           1 500 000S

- Beachvolleybollplan vid Nacka sportcentrum en nyinvestering.                           100 000S

- Utvidgning av löparspåret Vid Nacka sportcentrum en nyinvestering.

Kräver en omdisponering mark varför bedömningen är att detta projekt

inte skulle kunna genomföras under innevarande år. 		    100 000S

- Upprustning av styrketräningslokalen vid Nacka sportcentrum.

Styrketräning är en aktivitet som har visat sig vara mycket angelägen

för ungdomar, fritidsvaneundersökningen bekräftar detta. Ett projekt

som bör ske gemensamt med Eklidens skola och Nacka Gymnasium. 	   500 000S

Skuru IP:

- En blygsammare renovering av omklädningsrum och fasaden för

ekonomibyggnaden vid samt reparation av staket runt idrottsplatsen.  	   600 000R

Sicklavallen:

- nuvarande grusplan breddas och förses med en enklare belysning.

Förråd byggs i anslutning till planen. Förberedelser görs för att på

sikt kunna utföra en ytterligare en mindre grusplan. 		    450 000S

- Sporthall invid Skuru skola. Ej kostnadsberäknad

Nacka Simhall:

- Ombyggnad vattenreningsanläggningen (klorhanteringen) Utreds	                 R

- Utbyggnad av för mjukträning har framförts av en förening

som önskvärt. Något material har inte inkommit varför en

kostnadsberäkning ej kan redovisas. Allmänt bedömer dock

Stadsledningskontoret att en sådan investering är ytterst tveksam

att kommunen skall göra då andra alternativ finns genom privata

investerare, något som förekommer vid vissa sim och

badanläggningar i Sverige.			                           -

## Objekt 	(5=bra)			           Värdering skala 1-5

- NACKA SPORTCENTRUM

Byggnad nummer 1: Nacka ishall

Antal personer som får vistas i ishallen samtidigt: 400

1979: Ishallen är en isolerad stålhall med fackverkstakstolar 	(4)

1975: Hwc och 4 st wc i kylmaskinhus samt 1 wc vid cafeteria. 	(4)

1989: Cafeteria 88,45 kvm som hyrs av Nacka Hockey 	(3)

1989: Kansli 20,4 kvm som Nacka Hockey disponerar		(4)

1989: Sammanträdesrum 				(4)

Cafeteria,kansli och sammanträdesrum är ej handikappanpassad	(1)

Hiss saknas. (800 000 kr)

1980: Föråd med ej full takhöjd 5 kvm			(2)

Belysning 400 lux är i behov att bytas ut. 		(2)

2000: Ljudanläggning fabrikat Media Ljud o Bild 		(5)

Matchur Westerstrand med resultattavla och utvisningstavla.            (3)

1975: Läktare ”Västeråsläktaren” 10 steg med plank 150*50 mm 	(2)

som bör bytas ut.

1961: Rörbädden 60*30 i ishallen  (2 000 000)		(1)

1969: Flyttning av isbanorna till nuvarande läge och 60*30 ingjutes (2)

i betong och konstisbanan lägges i stenmjöl.

1975: Kylmaskinhus och ny kylmaskinanläggning installeras. 	 (1)

Ändring från direktverkande ammoniak till indirekt kylning av

isbanan med brine.

1979: I samband med att ishallen byggdes ändras isytan till 28*60 	 (2)

1981: Konstisbanan ute byggdes om från 20*48 till 57,5*26,5 	 (2)

Kylmaskinutrustning (4 500 000)			 (1)

1975 Kompressorer 2 st Gramkyl HC 8-100A

Saltlösningspumpar 2 st Vadstena VM - 156

Saltlösningskylare Gramkyl VMF - 145

Kondensorer 12 st för ammoniak 1 st för kylning av topparna

på kompressorerna.

Högrycksflotör  Witt typ HR - 3A

1979: Ishallen byggdes med  värmeåtervinning och en Gramkyl

tubpannekondensor VM 24,5 m2 installerades

Ventilation är modell Fläktfabriken som tar reda på överskotts- 	              (2)

värmen från tubpannekondensorn.

Avfuktningsanläggningen är av fabrikat Munters som för hjälp-  	              (2)

värme från en Gram överhettningsväxlare typ GOV - 7

Elektrisk styrautomatik för uppvärmning och ventilation i hallen (Stefa).       (1)

Konstisbanan ute 					               (1)

1969: Byggdes med måtten 20*48

1981: Isbanan utvidgades till 57,5*26,5 (fullstor = 1 000 000 kr)

2001: Ny ishockeysarg Prorink Standard 26*56 och nätskydd på  	               (5)

kortsidorna.

1978: Belysning 6 st fackverksmaster med 3 st amaturer i varje mast.             (3)

Matchur Westerstrand med modul 00 			               (3)

1976: Byggnad med 3 st omklädningsrum 32 kvm st förråd, domarrum          (3)

sjukrum samt matrum för vaktmästarna delvis renoverade 2003

2003: Överdeckning av gång mellan omklädningsrum och ishallen.	                (5)

2003: Omklädningspaviljong med 4st på 38,4 kvm varav 2 st handikapp-        (5)

anpassade samt 1 st på 28 kvm, 1st omklädningsrum för tränare,

materialförråd och sliprum.

Fotbollsplan

1956: Nacka 1, 1956 Gräsfotbollsplan med spelmått 105*65 meter.                 (3)

Antal åskådare 4 500 varav 2000 sittplatser och 2500 ståplatser.

Fotbollsmål 3 st 7,32 x 2,4 m 			                (3)

Konstbevattning levererat av Bevattningsteknik		                (3)

1996: Belysning på fem stycken fackverksmaster med 6 st armaturer i            (2)

varje som ger en belysningsstyrka av 160 lux.

1999: Matchur Westerdtrand med modul F1, F2 och F3

Löparbanor fyra stycken 380 m runt om samt sex stycken 100 m banor mot södra läktaren. (2) Banorna har en beläggning av röd kolstybb. Höjdansatsbana, längdansatsbana, stavansatsbana, nerhoppsmatta 4,9 x 3,8 x 0,45 överdraget trasigt.

Läktare södra sidan av gräsplanen 			                (3)

Läktarplan: asfaltsyta för basket

1997: Ljudanläggning av god klass levererad av Media Ljus o Bild 	                (5)

Byggnad för press 					                (3)

(Byggnad för cafeteria och Järla IF kansli)

Nacka 2

Grusfotbollsplan med spelyta 100 x 60 meter och en yta 0-4 mm stenmjöl.    (4)

Belysning 6 st fackverksmaster med 6 st armaturer i varje. Belysningsstyrkan

är 290-350 lux.

Fotbollsmål 2 fasta och 1 rullmål 7,32x2,4 m 		               (2)  Fotbollsmål 4 st 2 x 5 m 				               (4)

Staketet bakom målen på bägge kortsidorna bör renoveras.	               (1)

Nacka 3

Grusplan med en spelyta av 61 x 31 m 			               (3)

Belysningen består av 6 st fackverksmaster med 3 st armaturer i varje. Belysningsstyrkan är 250---- 300 lux. 			                (3)

Fotbollsmål 2st 2 x 5 m och 4 st 2 x 3 m			                (5)

Läktare modell Västerås, trästegen är dåliga och bör bytas. Detta utförs 2005.

Nacka 4

Grusfotbollsplan med en spelyta av 60 x 35,5 m		                (3)

Belysningen består av en fackverk med 3 st armaturer och en

rörmast med 6 st armaturer med en styrka av 100 lux. 		                (2)

Fotbollsmål 2 st 2 x 5 m 				                (4)

Staket mot parkering är utan anmärkning. 		                (5)

Byggnad nummer 2: idrottsplatsförråd   			                (2)

Byggnad av plåt oisolerad behov av målning med måtten 7 x 15 m.

Byggnad nummer 3 och 4: förråd				                (2)

Byggnader av plåt oisolerade förråd med måtten 5x3 och 3x6 m.

Byggnad nummer 5: garage till lastbil   				                (2)

Byggnad av plåt 6,5 x 4,5 m.

Byggnad nummer 6: högtalaranläggning			                (3)

Byggnad av trä 3,75 x 2,75 m 3

Motionsspår 						                (1)

Belyst 615 m, standard på löpytan i motionsspåret är dålig och bör kompletteras

med kross och stenmjöl.

Belysning bör ses över. En del stolpar bör stagas om samt slyröjning.              (2)

- NACKA SIMHALL				                (5)

1976: 2003 Simhallen är helrenoverad och har en bassäng på 25 x 12 m och en undervisningsbassäng som är 12 x 6 m

Klorhanteringen måste byggas om pga nya direktiv om arbetsmiljö.

- Nacka sporthall

- Birkahallen

- Järlahallen

- 1972: Judohallen har fått kritik för att ventilationen är dålig 		(1)

Mattorna på golvet i hallen är inköpta av kommunen. 		(3)

- Nacka bollhall

- SICKLAVALLEN  			                                  (2)

Grusfotbollsplan med spelmåtten är 56 x 90 m, yta stenmjöl 0-4 mm. Spelytan har diverse sättningar som bör justeras.

Belysningen består av 3 st rörstolpar med 6, 5 och 4 armaturer.

Belysningen bör bytas.

Fotbollsmål 2 st 2,4 x 7,32 meter 			             (3)

2 st 2 x 5 meter				             (3)

2 st 2 x 5 meter 				             (2)

Löparbana för 60 meter som helt bör läggas om. Utgår.

Längdhoppsgrop 4 x 6 meter som är i dåligt skick.			              (0)

- SKURU IP

1938: Omklädningspaviljong som har två våningar med yttermåtten 9,10 x 12 meter som har behov av totalrenovering. (Blygsam renovering 600 000 kr) 		              (1)

Fotbollsmål 2 st 7,32 x 2,44 m			               (3)

Staket bör repareras och bytas ut på vissa sträckor. 		               (1)

Gräsfotbollsplan med måtten 90 x 56 m 			               (3)

2000: Belysning har fyra stycken fackverksmaster 20 m långa med 3              (4)

armaturer i varje mast. Belysningen har en medelstyrka på 131 lux

1990: Bevattningsanläggning (AB Bevattningsteknik)		                (3)

Löparbana asfalt					                (3)

Längdhoppsgrop 					                (3)

- NYCKELVIKENS MOTIONSSPÅR			                (3)

Motionsstpåret är 5,1 kilometer lång med olika ytskikt såsom  stenmjöl, flis-

och skogsstig som ej är preparerad. Det bör avsättas mer till underhåll av stigen.

# Inventering av idrottsanläggningar i Fisksätra/Saltsjöbaden

## Utveckling och reparationer

Saltsjöbadens IP

- Stora omklädningspaviljongen renoveras i sin helhet.  Utreds

särskilt i samråd med föreningen		 		4 000 000 R

- anläggning av konstgräsplan och allvädersbanor för

friidrott  	beslutat, medel för 2005 				7 500 000 E

- Konstisbanan vattenkyld kondensor bytes mot kylmedelkylare  	   500 000 R

- Ishall i Saltsjöbaden, lokalisering är inte löst, behov utreds		20-40 milj S

Näckenbadet

- Ombyggnad vattenreningsanläggningen (kloranläggningen)	 Utreds	                  R

Fisksätra IP

- Gräsplanen renoveras och på sikt byggs om till k-gräs

- Tennisbanor belysning 8 m rörstolpe 50 lux (tidur med tryckknapp) samt

allmän uppfräschning					50 000  S+R

### Objekt 	(5=bra)				     Värdering skala 1-5

- SALTSJÖBADENS IP

1964 	Konstisbanan (sättningar)		         		       (2)

1984 	Ny rörbädd till isbanan med måtten 28 x 60. Problem med att del    	       (2)

av banan har en ständig sättning vilket gör att den måste justeras

varje år.

1996 	Ishockeybelysningen har 38 st amaturer 400 w i varje upphängda  	       (4)

på lina med en medelstyrka på 300 lux.

Övrigt:          Matchur för ishockey Westerstrand modul 00   		       (3)

Ljudanläggning, läktare

Kylanläggningen har moderniseras i etapper

1984: En ny Gramkyl kompressor HC 800 A, två stycken saltlösnings-

pumpar och expansionskärl nyinstallerades.

1993: Den gamla kondensorn byttes ut mot en kondensor VST - 24

Två gamla Stahl kompressorer byttes ut mot en York SMG 106 L

2002: Förångarbyte till vätskeavskiljare, plattvärmeväxlare samt ex-

panionskärl.

Den sista delen i moderniseringen är att installera en plattvärme-

växlare i stället för kondensorn och genom det reducera mängden

ammoniak från 170 till cirka 50 kg. Genom dessa åtgärder är all

ammoniak inneslutet i kylmaskinrummet.  Kondensorn är utdömd

fr.o.m. 2005-10-31. Utbyte av kondensor sker under sommaren -05.

Fotbollsplan gräs

1971: Planen justerades och lades om med nytt gräs 1971. Spelmåtten

är 103 x 58. Beslut om konstgräs finns för ombyggnation 2005/2006.

Övrigt: Två stycken fotbollsmål 7,32 x 2,4 4

Bevattningsanläggningen är levererad av S/48 med märke Rainbird 	               (3)

Belysning:  24 st 1000w, 200 lux 			               (4)

Ljudanläggning

Läktare 					                (2)

Friidrottsytor

Löparbanor har en beläggning av röd stybb. Det finns fyra löparbanor och     (1)

innerbanan har en längd av 368 meter. Hela sargen på ytterbanan

bör bytas ut.   Desamma gäller höjd-, spjutansats- och längdansatsytorna.

Beslut om renovering av friidrottsytor 2005/2006.

Nerhoppsmatta med mått 3,5 x 1,75 x 0,5 		                (4)

Kulstötning 					                (3)

Diskusring 					                (3)

Fotbollsplan grus

Planens spelyta är 21 x 52 meter med en yta av stenmjöl 0-4 mm	                (2)

Fotbollsmål 2 st 3 x 2 meter			                (5)

Staketet bör repareras				                (2)

Byggnad nummer 1: omklädningspaviljong  			                (1)

Byggnaden har utvändiga mått är 24,2 x 8,05 meter och är i två plan om tillsammans 390 kvm. Hela byggnadens status bör utredas särskilt eftersom underhållet är kraftigt eftersatt. Utvecklingsplan får tas fram i samarbete med SIF.

Byggnad nummer 2: omklädningspaviljong  			               (5)

Byggnadens utvändiga mått är 12 x 6,55 och har 2 st omklädnings-

rum

Byggnad nummer 3: garage och verkstad			               (1)

Byggnadens utvändiga mått är 5,5 x 7,1 meter och bör renoveras (200 000 kr)

Byggnad nummer 4: förråd av trä				               (0)

Byggnadens utvändiga mått är 9 x 3,5 meter den är i et sådant

skick att den bör rivas. Det material som finns i byggnaden har

utrymme i byggnad nummer 6: Rivs nu.

Byggnad nummer 5: kylmaskinhus   				                (1)

Byggnadens utvändiga mått är 8,4 x 6 meter. Tak, fasad, och

port bör renoveras. Avvaktas. (250 000 kr)

Byggnad nummer 6: förråd av plåt   				                (2)

Byggnadens utvändiga mått är 12 x 10 meter och bör målas om. Avvaktas.

(75 000 kr)

- NÄCKENBADET

1971: Bassängerna har måtten 25 x 10 m och 10 x 4 m	                (3)  Antal personer som får vara i hallen samtidigt:

Ljudanläggning, tidtagaranläggning			                (5)

Omklädningsrum 				                (3)

Klädskåpen i omklädningsrummen är av dålig kvalitet och bör    	                (1)

bytas ut.  (150 000 kr)

Cafeteria 					                (3)

1983: Överbyggnad av bassängdelen			                (3)

Klorhanteringen måste byggas om pga nya direktiv om arbetsmiljö.                (1)

- TATTBY FOTBOLLSPLAN

1984: Planen består av stenmjöl 0 - 4-mm med spelmåtten 62 x 35 m              (3)

Fotbollsmål 2 x 5 meter  				                (4)

Belysning har en styrka av 110 lux. Den består av 6 st rörstolpar   	                (3)

med två armaturer i varje mast

Staket runt planen har ett behov av lagning och riktning 	                (2)

- TATTBY MOTIONSSPÅR

Motionspåret är 1,8 kilometer och är belyst. Löpytan består av stenmjöl         (4)

- FISKSÄTRA IP

Fotbollsplan gräs

1975:Planen har spelmåtten 98 x 62 meter. Planen sätter sig varje år med       (2)

några centimeter. Där har planen blivit uppjusterad vid två tillfällen

sedan planen anlades.

Fotbollsmål 7,32 x 2,4 				                (2)

Bevattningsanläggning är levererad av S/48 Spröjteselskabet  	                (3)

Staket					                (3)

Löparbanor med hoppgrop med en längd av 153 m samt bredd 4,7m   	                (0)

Banorna är ej användbara genom att rötter från träden har tryckt upp

asfalten och utgör en snubbelrisk. Utgår.

Fotbollsplan grus

Planen är av stenmjöl 0 - 4 mm spelmått 65 x 33 meter	                (3)

Fotbollsmål 2 st 3 x 2 samt 2 st 2 x 5 meter 		                (4)

Belysningen har 6 st rörmaster med en höjd av 12 m med 2 st    	                (2)

armaturer à 2000 w halogenlampor i varje mast.

Tennisbanor

En av banorna användes för närvarande som basketplan	                (2)

Staket och asfaltsytan är i behov att repareras

Tennisnät

Basketkorgar 2 st fasta samt 1 st som är transportabelt streetbasketmål            (3)

Byggnad nummer 1   					                (2)

Byggnaden har måtten 10,6 m x 5,7 m varav förråd 5,7 x 2,5 m   		Den innehåller 2 st omklädningsrum. Fasaden bör målas.

Byggnad nummer 2   					        (2)

Byggnaden har måtten 8,4 x 6,5 m innehåller 2 st omklädningsrum

Fasaden bör målas.

- FISKSÄTRA SPORTHALL

- TIPPENS SPORTHALL

- TATTBY SPORTHALL

Linjerna i hallen måste se över.				          (1)

- VINTERSTADION

Slalombacke föreningsdriven

# Inventering av idrottsanläggningar  - IP Skogen

## Utveckling och reparationer

Duschvagn, nyinköp 					200 000 kr S

Kostnaden får fördelas mellan de fyra Områdesnämnderna

## Objekt 	(5=bra)			Värdering skala 1-5

1974: Funktionärsvagn uppvärmning el och gasol			(1)

2002: Funktionärsvagn uppvärmning el och gasol			(5)

Ljudanläggning Samson S-62, mixförstärkare

1 st fast och 2 st trådlösa mikrofoner, Pioneer PD 207 CD spelare

3 st hornhögtalare DNH MH – 50

1965: Manskapsvagn av trä med måtten 540 x 255 			(2)

1974: Toalettvagn nummer 1 med måtten 300 x 215 (2000 sittningar) 	(3)

1974: Toalettvagn nummer 2 med måtten 300 x 215 (2000 sittningar) 	(3)

1996: Partytält 36 kvm					(4)

1975: Tält 34 kvm					(1)

1975: Scen monterbar på höjderna 40 och 100 cm 			(3)

1976: Lottstånd 10 st  					(2)

1982: Flaggstänger 2 st 8 meters med järnfötter			(4)

2002: Elkabel 16 amp, längd 200 meter				(3)

Elkabel 32 amp längd 400 meter, Elcentraler 3 st, Sladdvindor 4 st

1998: Utställningsskärmar 4 st 				(4)

Fixbord med mått 120 x 70 30 st 				(3)

Fixbord med mått 150 x 70 4 st , Tranåsstolar 25 stycken 		(2)

Klappstolar 99 st som förvaras på en transportvagn. 		(4)

En bärbar högtalaranläggning batteridriven med sladdlös mikrofon	(4)