Områdesnämnden Älta

# Investeringar 2006 för ett ”Snyggare Nacka”

## Förslag till beslut

Områdesnämnden uppdrar åt Infrastruktur att genomföra projekt enligt nedanstående

förslag och fördelning av nämndens anslag på 600.000 kronor för 2006.

## Bakgrund

Beslut i KS den 22 november 2005: ”En större satsning görs under två år för att över lag förbättra standarden på gångvägar, parker, utomhusbad och den yttre miljön i övrigt. Sammanlagt 9 mkr läggs på Snyggare Nacka.” Investeringsförslag för cirka 6 miljoner 2006 samt för cirka 3 miljoner 2007 tas fram för beslut i ON under januari 2006 respektive januari 2007.

Områdesnämnden har vid sitt sammanträde 2006-01-25, efter ett seminarium med arbetsgrupper om förslag till åtgärder, enats om att följande åtgärdsområden skall ligga som grund för nämndens satsningar år 2006. Nämndens ställningstagande har föregåtts av information via Nacka Kommuns hemsida till Ältaborna.

Ärendet

Ett antal olika åtgärdsområden diskuterades i arbetsgrupperna. Nämnden avslutade seminariet med beslut om att nedanstående tre ”förbättringsområden” skall ligga till grund för framtagande av förslag till nästa nämndsammanträde.

Konkreta förslag skall redovisas inför nämndens beslut om årets insatser i Älta.

1. Älta våtmark (träsket)

Centralt i området ligger det 4 hektar stora våtmarksområdet mellan Ältavägen och Alpvägen. Området utgör idag en barriär i centrala Älta och medför även sanitära och säkerhetsmässiga problem.

Målsättning:

Området utvecklas så att barriäreffekten minskas genom att kommunikationsstråk anläggs i våtmarken. Dessa sammanbinder angränsande områden genom vackra och trygga gångstråk. Olika förutsättningar för naturupplevelser och naturpedagogik tillvaratas liksom möjligheter till gestaltning i form av t.ex.dammar.

Ett programarbete som klargör hur området skall gestaltas, utvecklas och utformas samt de ekonomiska förutsättningarna för detta tas fram innan anläggningsarbetena påbörjas.

För att klargöra förutsättningarna för detta programarbete krävs att kunskap inhämtas när det gäller områdets

- naturförutsättningar genom en naturvärdesinventering (skyddsvärda växt- och djurarter),

- geotekniska förutsättningarna (områdets byggbarhet) samt

- dagvattenutredning (områdets hydrologi).

På grund av utvecklingsområdets komplexitet föreslås att arbetet bedrivs enligt följande:

1. Kunskapsinhämtning: inventering av planeringsförutsättningar

2. Programarbete: framtagande och beslut om områdets innehåll och utformning. Samråd.

3. Byggande: genomförande av programmet.

Punkterna 2 och 3 genomförs enligt senare fattade beslut.

Förslag:

1. Framtagande av naturvärdesinventering, geoteknisk undersökning

och dagvattenutredning				Kostnad 100.000:-

2. Parkbelysning

Nuvarande belysning av områden där enbart gående vistas och rör sig (parkbelysning) upplevs som otrygg och bristfällig. Varefter tiden går försämras ljuseffekten på en belysning då ljusflödet från själva lampan försämras (i vissa fall halveras det efter några år). Även nedsmutsning av glas och reflektorer samt inväxning av trädgrenar mm. påverkar ljusflödet.

För att förbättra parkbelysningen på allmän platsmark som ON Älta är huvudman för, föreslås att följande insatser görs.

Förslag:

1. Gruppbyte på befintlig parkbelysning, rengöring, beskärning m.m.

2. Efter utvärdering av den erhållna effekten av punkt 1 kompletteras vid behov med ytterligare nya belysningspunkter.            	             Kostnadsram 100.000:-

3. Entré Ekstubben - Nackas södra infart

Entréområdet (inklusive infartsparkeringen) upplevs som oordnat, skräpigt och otryggt.

Förslag:

Området rustas upp så att det ger ett värdigt och välkomnande intryck vid entrén till Nacka. Området röjs och städas upp, belysning och utrustning ses över så att det ger ett enhetligt och prydligt intryck. Planteringar och utsmyckning utvecklas inom hela området.					Kostnad 400.000:-

Infrastruktur

Elinor Nordquist			Roger Grönwall

Enhetschef				Projektledare